Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/2024 uzavřené dne 16.10.2024

Obec Martinice v Krkonoších uzavřela dne 16.10.2024 se zhotovitelem M-SILNICE a. s., IČ: 42196868 smlouvu o dílo č. 26/2024, jejímž předmětem je vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 2. část. V průběhu realizace vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

V souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce bude dodatek č. 1 předložen prostřednictvím systému MS2021+ k posouzení před jeho uzavření, teprve poté je možné dodatek č. 1 podepsat. V případě, že bude nutné v návrhu dodatku č. 1 provést změny dle provedeného posouzení, budou o provedených změnách zastupitelé informováni na příštím zasedání.

Zastupitelstvo obce Martinice v Krkonoších schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/2024 mezi obcí Martinice v Krkonoších a zhotovitelem M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, jehož předmětem je změna ceny díla, která se navyšuje o částku 983 767,00 Kč bez DPH.