Průvodní doklad k materiálu na jednání zastupitelstva obce Brandýsek prosinec 2025

Název materiálu: Pověření Kontrolního výboru prověřením postupu u veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Brandýsek“

Předkladatel: Ing. Pavla Schillerová, Ing, Jana Gylden, Jiří Kratochvíl, Ing. Miroslav Macíček a Ing. Leoš Reichl

Zpracovatel návrhu: Ing. Jana Gylden

Předkládací zpráva:

Historie výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce chodníků v obci Brandýsek“

- Dokument Č.j.: R-25/02-2025 ze dne 9. června 2025 – Výzva k podání nabídky

  - Prohlídka místa plnění: 13. 6. 2025

  - Ukončení příjmu nabídek: 19. 6. 2025 v 10:00

  - Zahájení prací dle výzvy: polovina července 2025

- Dokument Č.j.: R-25/07-2025 ze dne 26. června 2025 – Rozhodnutí o výběru dodavatele Hodnocené cenové nabídky:

  - F1 facility CZ s.r.o. – 2 438 844,29 Kč

  - IPPOS BOHEMIA s.r.o. – 2 801 498 Kč

  - Valmarstav s.r.o. – 3 891 757,18 Kč

  - Staluv Trade s.r.o. – 5 265 992,35 Kč

  - Agumont s.r.o. – 5 314 512 Kč

- Dokument Č.j.: R-25/13-2025 ze dne 24. července 2025 – Rozhodnutí o výběru dodavatele Hodnocené cenové nabídky:

  - IPPOS BOHEMIA s.r.o. – 2 801 498 Kč

  - Valmarstav s.r.o. – 3 891 757,18 Kč

  - Staluv Trade s.r.o. – 5 265 992,35 Kč

  - Agumont s.r.o. – 5 314 512 Kč

Odůvodnění: Původně vybraný dodavatel F1 facility CZ s.r.o., IČO: 04462319, byl vyloučen pro nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu.

- Dokument Č.j.: R-25/19-2025 ze dne 11. srpna 2025 – Rozhodnutí o výběru dodavatele Hodnocené cenové nabídky:

  - Valmarstav s.r.o. – 3 891 757,18 Kč

  - Staluv Trade s.r.o. – 5 265 992,35 Kč

  - Agumont s.r.o. – 5 314 512 Kč

Odůvodnění: Původně vybraný dodavatel F1 facility CZ s.r.o. byl vyloučen pro nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu.

- Smlouva o dílo s dodavatelem vybraným na třetí pokus byla podepsána 19. 9. 2025.

Sporné skutečnosti

- Rozdíl mezi původně vybraným dodavatelem a skutečným dodavatelem činí téměř 1,5 milionu Kč (více než polovina původní částky).

- Došlo k nezákonné změně termínu plnění zakázky, která ovlivnila účast dodavatelů ve výběrovém řízení.

- Žádost o chybějící dokumenty byla starostkou zamítnuta s odůvodněním, že dokumenty neexistují.

- Odpověď na žádost o informace byla poskytnuta po odvolání, bez postoupení odvolání nadřízenému orgánu. Tím došlo k porušení zákona o svobodném přístupu k informacím.

Neposkytnuté dokumenty:

- Č.j.: R-25/10-2025, Brandýsek, 18. července 2025 Rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele F1 facility CZ s.r.o. Odůvodnění: Dodavatel odstoupil z důvodu termínové kolize, (přičemž termín byl oproti původnímu zadání změněn).

- Č.j.: R-25/16-2025, Praha, 11. srpna 2025 Rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele IPPOS BOHEMIA s.r.o. Odůvodnění: Dodavatel odstoupil z důvodu termínové kolize, (přičemž termín byl oproti původnímu zadání změněn).

Vyvolané otázky

- Jak přimět starostku, aby dodržovala zákon?

- Kdo a kdy rozhodl o změně termínu plnění zakázky (existují o tom písemné doklady)?

- Kdo rozhodl o tom, že nebude vypsáno nové výběrové řízení?

- Kdo je zodpovědný za škodu způsobenou obci ve výši cca 1,5 milionu Kč?

Relevantní právní rámec

Zákon o svobodném přístupu k informacím (InfZ): § 16 Odvolání (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. (2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 15 dnů od doručení odvolání. → Toto nebylo splněno.

Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu. Podstatná změna je taková změna smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení. → Toto nastalo.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Brandýsek ukládá Kontrolnímu výboru, aby:

- Prověřil postup starostky podle InfZ, zejména zda jsou odvolání proti odmítnutí informací postupována nadřízenému orgánu dle zákona. Kontrola bude provedena za období od srpna 2025 do dne provedení kontroly.

Dále Zastupitelstvo obce Brandýsek ukládá Kontrolnímu výboru, aby zjistil:

  - Kdo a kdy rozhodl o změně termínu plnění zakázky (včetně vyhledání písemných dokladů).

  - Kdo rozhodl o tom, že nebude vypsáno nové výběrové řízení.

  - Kdo je zodpovědný za škodu způsobenou obci ve výši cca 1,5 milionu Kč.

Dále Zastupitelstvo obce Brandýsek ukládá Kontrolnímu výboru, aby:

- Vyhotovil o provedené kontrole zápis dle jednacího řádu a seznámil s ním zastupitelstvo na příštím jednání.