DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č.

uzavřený podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

## Objednatel:

Obec Staré Hradiště

se sídlem: 		Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště

IČ, DIČ:			002 74 305, CZ

statutární orgán:		Ing. Miroslav Čepčář, starosta obce

bankovní spojení:		ČS, a.s., číslo účtu 1205497369/0800

T, E:                  		466 415 695, starosta.starehradiste@seznam.cz

Zhotovitel:

název:			M3 BAU s.r.o.

sídlo: 			17. Listopadu 237, 530 02 Pardubice

IČ: 			07029837

zápis v OR:		Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 41488

statutární orgán:		Ing. Jícha Martin, jednatel společnosti

T, F. M: 			776 597 837

E: 	   	        		jicha.m3bau@gmail.cz

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „ I. Předmět plnění“, v článku „ II. Termín plnění“ a v článku „III. Cena díla“ v rámci realizace akce „Sportovní hřiště Staré Hradiště“

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran se mění takto:

- Předmět plnění

Článek I. Předmět plnění se mění a doplňuje takto:

Vzhledem k požadavku vlastníků sousední nemovitosti RD musela být do projektu zahrnut provedení protihlukové  stěny v délce 37,5 m o výšce 3m a zvýšení záchytného systému sítí včetně sloupů o 3 metry – celková výška sloupů a sítí na straně RD bude 7 m.

Celkový rozsah prací je uveden v přiloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1.

- Termín plnění

Článek II Termín plnění se mění takto:

Zhotovitel provede sjednané dílo v termínu: 	Ukončení doby plnění:		17. 6. 2023

Tento termín považuje objednatel za termín konečný.

- Cena díla

Článek III Cena díla se mění a doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem dle SoD bez DPH:		3 269 643,8 Kč

Navýšení dle čl. 1			   431 748,9 Kč

Součet bez DPH:			3 701 392,7 Kč

DPH v zákonné výši (21 %) 		   777 292,06 Kč

Cena včetně DPH		           4 478 684,76 Kč

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 k SoD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č 1je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel po jednom výtisku.

Staré Hradiště dne ………………………………. 		V Pardubicích dne …………………………….

za objednatele:						za zhotovitele:

……………………………………………………………………		…………………………………………………

Obec Staré Hradiště		 			Ing. Jícha Martin

Ing. Miroslav Čepčář, starosta obce			jednatel společnosti