INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027

STUDIE PROVEDITELNOSTI

Stezka pro bezpečnou nemotorovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou

53. VÝZVA IROP – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU (ITI) - SC 6.1 (MRR, PR)

Obsah

1.	ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli studie proveditelnosti	3

2.	ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI	4

3.	Charakteristika projektu a jeho soulad s programem	5

4.	Podrobný popis projektu	8

4.1 PODROBNÝ POPIS výchozího stavu	8

4.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU	8

4.3 Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice	11

4.4 harmonogram realizace projektu	16

4.5 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI	16

4.6 EKONOMICKÁ/ NEEKONOMICKÁ ČINNOST ŽADATELE O PODPORU	19

5.	prokázání právních vztahů	20

6.	soulad projektu s principy zajišťujícími rovné příležitosti a nediskriminaci a s principy udržitelného Rozvoje (horizontální principy)	21

6.1 Soulad projektu s principy zajišťujícími rovné příležitosti a nediskriminaci	21

6.2 Soulad projektu s principy udržitelného rozvoje	21

7.	Výstupy a výsledky projektu	25

8.	ZPŮSOB STANOVENÍ CEN	27

9.	Zajištění udržitelnosti projektu	28

10.	VEŘEJNÁ PODPORA	29

11.	Finanční analýza	30

12.	PŘÍLOHY	32

# ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli studie proveditelnosti

| Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele | Euroregion Nisa U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IČO: 00832227 DIČ: CZ 00832227 |
| --- | --- |
| Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty | Mgr. Ondřej Havlíček e-mail: o.havlicek@ern.cz mobil: + 420 777 935 280 |
| Datum vypracování | 21.11.2025 |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

| Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ žadatele | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ: 00262552 DIČ: CZ00262552 |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce | Tomáš Levinský, starosta E-mail: tlevinsky@rychnovjbc.cz |
| Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt | Tomáš Levinský, starosta E-mail: tlevinsky@rychnovjbc.cz |
| Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne) | NE |

# Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

| Název projektu | Stezka pro bezpečnou nemotorovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. |
| --- | --- |
| Informace o podpořeném zařízení/subjektu (Obchodní jméno, sídlo, IČO) | Uveďte v případě, kdy je rozdílné od subjektu žadatele (např. obec/kraj identifikuje svou organizaci, pro kterou je projekt realizován). Nerelevantní. Podpořeným subjektem je žadatel. |
| Místo realizace projektu | Uveďte obec/obce, na jejichž území bude realizována komunikace pro pěší nebo komunikace pro cyklisty, která je předmětem projektu, na základě jednoznačného vymezení infrastruktury řešené projektem (např. začátek, konec, délka úseku, staničení). Dotčené katastrální území: Rychnov u Jablonce nad Nisou Stavba bude provedena podél stávající silnice III/28711 ul. Kokonínská, kde v rámci stavby bude řešen pohyb chodců od městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou až po křižovatku silnic III/28711 a III/28716 v blízkosti obce Pulečný. |
| Popis cílů projektu | Uveďte cíle projektu a popis vazby cílů projektu na podporované aktivity výzvy. Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost a komfort pěší dopravy v intravilánu Rychnova u Jablonce nad Nisou v koridoru silnice III/28711 prostřednictvím rekonstrukce a modernizace stávajících chodníků na náměstí Míru, zřízení samostatné lávky pro pěší přes řeku Mohelku a souvisejících úprav odvodnění a veřejného osvětlení. Projekt konkrétně směřuje k zajištění souvislého, bezpečného a bezbariérového vedení pěších podél komunikace s vyšší intenzitou dopravy a v jejím křížení s vodním tokem, ke snížení rizika střetů vozidel s chodci a ke zlepšení dostupnosti pracovních míst, služeb, škol a veřejné dopravy pro obyvatele i návštěvníky města. Tím přímo naplňuje podporovanou dílčí aktivitu A výzvy, která je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci/modernizaci komunikací pro pěší v trase pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy nebo v místě jejího křížení, a současně přispívá k dosažení specifického cíle 6.1 zvýšením bezpečnosti nemotorové dopravy v obci do 40 tis. obyvatel na území ITI. |
| Cílové skupiny projektu | Popište relevantní cílové skupiny. Výběr z cílových skupin proveďte dle textu výzvy. Relevantní cílové skupiny: - Obyvatelé města a obcí v zázemí Projekt zlepšuje každodenní podmínky pro pěší pohyb místních obyvatel – zejména dětí, seniorů a osob se sníženou schopností pohybu – díky bezpečnějším chodníkům v centru (náměstí Míru), novému bezpečnému překonání řeky po lávce a lepšímu odvodnění a osvětlení v celém řešeném úseku. - Návštěvníci území Návštěvníci přijíždějící za službami, rekreací či kulturou získají přehledné a bezpečné pěší propojení mezi centrem města, zastávkami veřejné dopravy a dalšími cíli, včetně bezpečného překročení řeky. To zvyšuje atraktivitu města a komfort jejich pobytu. - Dojíždějící za prací a službami Lidé dojíždějící do Rychnova u Jablonce nad Nisou za zaměstnáním, vzděláním nebo službami využijí bezpečnější pěší trasy v ranních a odpoledních špičkách. Projekt umožňuje bezpečnou docházku z obytných částí a zastávek veřejné dopravy do centra a podporuje volbu chůze namísto krátkých jízd osobním autem. - Uživatelé veřejné dopravy Uživatelé autobusových linek profitují z kvalitního, bezbariérového a osvětleného pěšího napojení na zastávky v řešeném úseku. Bezpečné chodníky a lávka zlepšují podmínky pro přestup mezi chůzí a veřejnou dopravou a zvyšují její atraktivitu pro každodenní dojíždění. |
| Popis vazeb na realizované či plánované projekty | Popište případné vazby, pokud se projekt váže na další realizované či plánované projekty na síti pozemních komunikací, včetně realizovaných či plánovaných projektů IROP. Projekt je etapou souvislé „Stezky pro nemotorovou dopravu v Mikroregionu Jizerské hory“: navazuje na již realizovaný úsek v obci Pulečný (provedený z prostředků obce a Libereckého kraje) a směrem na jih se připojuje na připravovaný městský úsek „Stezky pro nemotorovou dopravu v Jablonci nad Nisou“ (Kokonín), čímž vytváří průběžné napojení na městskou síť vyhrazených cykloopatření a na přestupní uzly veřejné dopravy. Všechny tři projekty jsou zahrnuty v programovém rámci IROP v rámci Integrované územní investice Liberec–Jablonec nad Nisou; řešený úsek je v projektové dokumentaci veden v koridoru stávající komunikace s návazností na místní cykloopatření a rekonstrukce v intravilánu Rychnova. Aktuální stavba v rámci Rychnova u Jablonce nad Nisou je rozdělena na dva projekty: 1) Cyklostezka zahrnuje část SO 101 (dělená stezka pro chodce a cyklisty v úseku Kokonínská) a poměrnou část SO 301 (odvodnění vyvolané vedením stezky); 2) Chodník (a lávka a osvětlení) – zvýšení bezpečnosti řeší samostatný chodník a návazná bezpečnostní opatření pro pěší. Tento projekt zahrnuje také část SO 101 a dále SO 201, SO 302, SO 401 a část objektu poměrnou část SO 301. Mimo oba projekty zůstávají úpravy komunikace v hlavním dopravním prostoru (SO 102) a případné související objekty technické infrastruktury; ty budou realizovány mimo dotaci, část v gesci Libereckého kraje jako správce krajské silnice (Krajská správa silnic Libereckého kraje, příslušné pozemky a komunikace). Rozdělení je doloženo v příloze žádosti o dotaci rozdělením rozpočtu a koordinačním snímkem. Tato studie a žádost se vztahují výhradně k chodníku, lávce pro pěší, odvodnění a veřejnému osvětlení; navazující cyklostezka v témže koridoru je řešena samostatným projektem v jiné výzvě. |

# Podrobný popis projektu

# 4.1 PODROBNÝ POPIS výchozího stavu

Popište výchozí stav před zahájením realizace projektu, tj. výchozí situaci, problémy a nedostatky, které má projekt řešit.

Výchozí stav v řešeném území je z hlediska bezpečnosti chodců nevyhovující. V prostoru náměstí Míru existují sice stávající chodníky, ale jsou technicky opotřebené, výškově i šířkově nejednotné, s nevhodnými povrchy a bez systematicky řešených bezbariérových prvků, takže neodpovídají současným požadavkům na bezpečný a pohodlný pohyb chodců v centru města. V návazném úseku silnice III/28711 (ul. Kokonínská) směrem ke křižovatce se silnicí III/28716 chybí souvislá, od vozovky oddělená pěší trasa a chodci jsou v části úseku nuceni pohybovat se po krajnici nebo v jízdním pruhu v těsné blízkosti projíždějících vozidel na komunikaci s vyšší intenzitou dopravy. Překonání toku Mohelky je dnes řešeno pouze po stávajícím silničním mostě bez odděleného chodníku, takže pěší sdílejí jízdní prostor s vozidly a vzniká výrazně rizikové místo. Odvodnění komunikace a přilehlých ploch je řešeno jen částečně, dochází k hromadění vody na krajnicích a k postupné degradaci zpevněných i nezpevněných ploch, a stávající veřejné osvětlení není koncepčně přizpůsobeno bezpečnému vedení hlavních pěších tras včetně nástupních míst k mostu, což zhoršuje podmínky pro pohyb chodců zejména za snížené viditelnosti. Projekt proto reaguje na souběh těchto nedostatků – technicky a funkčně nevyhovující chodníky v centru, chybějící bezpečné vedení pěších podél zatížené komunikace a přes řeku, nevyhovující odvodnění a nedostatečné osvětlení.

# 4.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU

- Popis hlavní části projektu:

  - příslušné stavební objekty a provozní soubory;

Hlavní část projektu tvoří stavební objekty přímo zajišťující bezpečný a bezbariérový pohyb pěších v koridoru silnice III/28711. Jedná se zejména o SO 101 – Chodníky, kde bude v prostoru náměstí Míru provedena rekonstrukce a modernizace stávajících chodníků včetně nových konstrukčních vrstev, povrchů, úpravy obrub a bezbariérových prvků, a o SO 201 – Lávku pro pěší přes řeku Mohelku, která oddělí pěší provoz od vozovky a bezpečně propojí chodníkové trasy na obou březích. Nedílnou součástí hlavní části je také SO 301 – Odvodnění, zahrnující dešťové stoky, vpusti a šachty sloužící k odvádění srážkových vod z vozovky a navazujících chodníků, a SO 401 – Veřejné osvětlení, které zajistí souvislé a kvalitní osvětlení chodníků, přechodů a přístupů k lávce v celém úseku. Samostatné provozní soubory (technologická zařízení) mimo systému veřejného osvětlení nejsou v projektu uplatněny.

  - zvolené technické řešení stavby a parametry komunikace pro pěší nebo komunikace pro cyklisty;

Technické řešení hlavní části projektu vychází z projektové dokumentace pro objekt SO 101 – stezka pro chodce a cyklisty a navazující chodníky a SO 201 – lávka pro pěší. Chodníky v prostoru náměstí Míru budou řešeny jako rekonstrukce stávajících zpevněných ploch v nové skladbě dle TP 170: odstranění původních vrstev, nové konstrukční vrstvy a kryt z betonové a místy kamenné dlažby, včetně zpevněných přejezdných ploch a bezbariérových prvků (vodicí a varovné pásy z reliéfní dlažby, snížené obruby u přechodů). Podélné sklony budou kopírovat stávající niveletu komunikace a vstupů do objektů, příčný sklon chodníků je navržen cca 1 % směrem k vozovce, v souladu s požadavky na bezbariérové užívání OSSPO. Nová lávka pro pěší (SO 201) je navržena jako trvalá ocelová konstrukce s volnou šířkou 2,0 m a podélným sklonem navázaným na niveletu stávajícího mostu (cca 2,8 %), s mostovkou z kompozitních protiskluzových desek uložených na ocelových nosnících IPE a s ocelovým zábradlím výšky 1,1 m po obou stranách; lávka je bez příčného sklonu a je výškově napojena na přilehlé chodníky tak, aby byla průchozí i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celkové technické řešení tedy zajišťuje souvislou, dostatečně širokou, zpevněnou a bezbariérově řešenou komunikaci pro pěší včetně bezpečného překonání toku Mohelky.

  - popis naplnění znaků výstavby nebo rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší (dílčí aktivita A) ve smyslu kap. 3.3 Specifických pravidel, včetně uvedení odkazu na příslušné části projektové dokumentace;

Projekt naplňuje znaky výstavby i rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší ve smyslu kap. 3.3 Specifických pravidel tím, že v intravilánu obce upravuje chodníky a stezku pro chodce jako komunikaci pro pěší ve smyslu definice („chodník, samostatná stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem“ umístěná v přidruženém prostoru pozemní komunikace). Rekonstrukce a modernizace chodníků na náměstí Míru spočívá ve vybourání stávajících konstrukcí, zřízení nových konstrukčních vrstev, úpravě nivelety, šířkového uspořádání a obrub a doplnění bezbariérových prvků, tedy jde o stavební úpravy stávající stezky pro chodce spojené s přestavbou konstrukčních vrstev vedoucí ke změně výškového i šířkového uspořádání – odpovídá pojmu „rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší“ dle Specifických pravidel. Výstavba nové lávky pro pěší přes tok Mohelka včetně napojení na navazující chodníky představuje zřízení nové komunikace pro pěší (těleso nové stezky pro chodce) v křížení pozemní komunikace s vyšší intenzitou dopravy, čímž je naplněn znak „výstavby komunikace pro pěší“ ve smyslu téhož ustanovení. Tyto skutečnosti jsou podrobně doloženy v projektové dokumentaci, zejména v technické zprávě SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty (část popisu konstrukčních vrstev, šířkového a výškového uspořádání chodníků) a SO 201 Lávka (charakteristika nové lávky pro pěší, parametry a napojení na pěší trasy).

  - popis naplnění znaků stavebních úprav komunikace pro pěší nebo komunikace pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu (dílčí aktivita B) ve smyslu kap. 3.3 Specifických pravidel, včetně uvedení odkazu na příslušné části projektové dokumentace.

Nerelevantní. Jedná se o dílčí aktivitu A.

- Popis doprovodné části projektu:

  - příslušné stavební objekty a provozní soubory;

Doprovodnou část projektu tvoří stavební objekt SO 302 – Přeložka vodovodu, spočívající v přeložení stávajícího vodovodního řadu do nové trasy tak, aby nekolidoval s novým odvodněním, obrubami chodníků a lávkou a byly dodrženy normové odstupy inženýrských sítí. Přeložka je realizována jako stavbou vyvolaná a technicky nezbytná pro provedení hlavní části projektu (chodníky, lávka, odvodnění), sama o sobě však nepředstavuje bezpečnostní opatření pro pěší, a proto je zařazena mezi doprovodné výdaje projektu.

  - zdůvodnění způsobilosti vybraných vyvolaných, podmiňujících a souvisejících investic ve smyslu kap. 4.2.2 Specifických pravidel (bezpečnostní opatření na pozemní komunikaci včetně stavebních úprav, zálivy a přístřešky zastávek), včetně odkazu na příslušné části projektové dokumentace;

Nerelevantní. Součástí projektu nejsou vybrané vyvolané, podmiňující a související investice.

  - zdůvodnění způsobilosti ostatních vybraných vyvolaných, podmiňujících a souvisejících investic ve smyslu kap. 4.2.2 Specifických pravidel, včetně odkazu na příslušné části projektové dokumentace;

Z doprovodných investic je v projektu uplatněna především stavbou vyvolaná přeložka vodovodu SO 302 – Přeložka vodovodu, která je navržena z důvodu prostorového konfliktu stávajícího vodovodu s nově navrženou dešťovou kanalizací a obrubami chodníku; jejím provedením se teprve umožní pokládka nové dešťové kanalizace v normových odstupech a realizace chodníků a lávky v požadovaném prostorovém uspořádání. Tento důvod je výslovně uveden v souhrnné a technické zprávě k SO 302 (část B.2 „Celkový popis stavby“ a kap. 5.3 D1 – Přeložka vodovodu). Přeložka tak splňuje definici „odůvodněných stavbou vyvolaných, podmiňujících a souvisejících investic“ dle kap. 4.2.2 Specifických pravidel, konkrétně kategorie stavbou vyvolaných úprav a přeložek stávající technické infrastruktury.

Je nezbytná pro dosažení cíle projektu (bezpečné a bezbariérové vedení pěších podél komunikace a přes řeku) a její předpokládaný finanční objem je v rozpočtu veden jako přímý výdaj na doprovodnou část projektu v rámci limitu 10 % celkových způsobilých výdajů.

  - nákup nemovitostí.

Nerelevantní. Předmětem projektu není nákup nemovitostí.

- Podrobný popis konečného stavu po realizaci projektu.

Po realizaci projektu bude v prostoru náměstí Míru kompletně rekonstruován a zmodernizován stávající chodník – dojde k vybourání nevyhovujících konstrukcí, zřízení nových konstrukčních vrstev a povrchů v jednotném řešení, úpravě obrub, nivelety a spádů a doplnění bezbariérových prvků, takže chodník bude souvislý, přehledný a bezpečný i pro osoby se sníženou schopností pohybu; v úseku překonání řeky Mohelky bude uvedena do provozu nová samostatná lávka pro pěší v těsném sousedství stávajícího mostu, která zajistí úplné oddělení chodců od silničního provozu, bezpečné napojení na navazující chodníky a eliminuje současné rizikové vedení pěších po vozovce; současně bude v řešeném úseku vybudováno nebo zásadně upraveno dešťové odvodnění komunikace tak, aby kontrolovaně odvádělo srážkové vody z vozovky a zpevněných ploch, odstranilo tvorbu louží u krajnic a zlepšilo stav konstrukcí, přeložka vodovodu uvolní prostor pro nové uspořádání chodníků a lávky při zachování spolehlivého provozu sítě a nové veřejné osvětlení podél celé trasy, včetně náměstí Míru a přístupů k lávce, zajistí kvalitní osvětlení pěších tras, přechodů a kritických míst, takže v konečném stavu vznikne funkčně provázaný, bezpečný a bezbariérový systém pěší infrastruktury s odpovídajícím odvodněním a osvětlením, který odstraní stávající bezpečnostní deficit a výrazně zvýší kvalitu prostředí v centru města.

# 4.3 Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice

Zdůvodněte potřebnost realizace projektu:

- stručné zdůvodnění potřebnosti projektu;

Projekt je potřebný, protože v řešeném úseku silnice III/28711 dlouhodobě chybí souvislé, bezpečné a bezbariérové vedení pěších podél komunikace a přes řeku, a pěší jsou tak nuceni pohybovat se v jízdním prostoru vozidel na komunikaci s vyšší intenzitou dopravy. Stávající chodníky na náměstí Míru jsou technicky a funkčně nevyhovující, přechod přes tok Mohelky je veden po vozovce po mostě bez oddělení pěších a odvodnění i veřejné osvětlení neodpovídají současným požadavkům na bezpečnost a komfort pohybu chodců. Projekt rekonstrukce chodníků, vybudování samostatné lávky pro pěší, úpravy odvodnění a modernizace veřejného osvětlení proto řeší konkrétní identifikovaný bezpečnostní deficit a je nezbytný pro zajištění bezpečné docházky obyvatel a návštěvníků k práci, službám, školám a veřejné dopravě.

- vazba projektu na specifický cíl 6.1 a výzvu;

Projekt přímo naplňuje specifický cíl 6.1 tím, že odstraňuje zjevný bezpečnostní deficit na silnici III/28711 – zajišťuje souvislé, bezbariérové a od vozovky oddělené vedení pěších v intravilánu obce a bezpečné překonání řeky po samostatné lávce, doplněné rekonstrukcí a modernizací chodníků na náměstí Míru, novým odvodněním a kvalitním veřejným osvětlením. Tím snižuje riziko střetů vozidel s chodci na komunikaci s prokazatelně vyšší intenzitou dopravy a vytváří bezpečné podmínky pro každodenní docházku k práci, službám, školám a zastávkám veřejné dopravy. Z hlediska výzvy „Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (ITI)“ projekt jednoznačně spadá do podporované dílčí aktivity A – infrastruktura pro pěší v trase pozemní komunikace s vyšší intenzitou dopravy – respektuje územní zaměření (ITI), typ příjemce, požadované indikátory a zaměření na zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy v obci do 40 tis. obyvatel.

- identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny;

Relevantní cílové skupiny:

• obyvatelé měst a obcí

Obyvatelé města a přilehlých obcí získají bezpečnější a pohodlnější každodenní pěší trasy včetně rekonstruovaných chodníků na náměstí Míru, bezpečného překročení řeky po nové lávce a kvalitně osvětlených přístupových cest. Projekt tím snižuje riziko střetů chodců s vozidly, zlepšuje dostupnost úřadů, obchodů, škol a služeb v centru a přispívá k vyšší kvalitě života, zejména pro děti, seniory a osoby s omezenou schopností pohybu.

• návštěvníci

Návštěvníci využijí bezpečnější a přehlednější pěší propojení v rámci intravilánu včetně centra města a přechodu přes řeku. Rekonstruované chodníky, nová lávka a osvětlení zlepšují orientaci a komfort při pěších přesunech, čímž zvyšují atraktivitu města jako cíle pro rekreaci, turistiku i kulturní a společenské akce a podporují delší a častější pobyt návštěvníků v území.

• dojíždějící za prací a službami

Dojíždějící za prací a službami profitují z bezpečnějších a komfortních pěších tras mezi obytnými částmi, centrem města a klíčovými pracovišti či službami. Projekt usnadňuje volbu chůze jako alternativy k individuální automobilové dopravě pro kratší cesty, zlepšuje bezpečnost docházky v ranních a odpoledních špičkách a přispívá ke snížení dopravního stresu i přetížení komunikace v intravilánu.

• uživatelé veřejné dopravy

Uživatelé veřejné dopravy získají kvalitní, bezbariérové a osvětlené pěší napojení na zastávky autobusů v řešeném úseku. Bezpečné chodníky a lávka zkracují a zkvalitňují docházkové trasy k zastávkám, zvyšují pocit bezpečí při přestupu v ranních a večerních hodinách a zlepšují celkový komfort cestování veřejnou dopravou, což podporuje její vyšší využívání.

- popis souladu projektu s příslušnou strategií:

  - Dopravní politikou České republiky pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050, opatřením 1.3.4.56, 1.3.4.57, 1.3.4.58 nebo 1.3.5.9.;

Projekt je v přímém souladu s opatřením 1.3.4.56 Dopravní politiky ČR 2021–2027, které požaduje podporu rozvoje pěší dopravy zaváděním opatření pro segregaci a bezpečnost pěšího provozu, včetně bezbariérových a širších chodníků, kvalitního osvětlení a bezpečných přechodů.

Rekonstrukce a modernizace chodníků na náměstí Míru, výstavba samostatné lávky pro pěší oddělené od silniční dopravy, doplnění bezbariérových prvků a nové veřejné osvětlení podél pěší trasy přesně naplňují tento typ opatření – zvyšují bezpečnost a komfort chůze, fyzicky oddělují pěší od motorového provozu a zlepšují podmínky pro zranitelné uživatele (děti, senioři, osoby s omezenou schopností pohybu).

  - Plánem udržitelné městské mobility obcí s více než 40 tisíci obyvateli, které mají z projektu prospěch;

Nerelevantní. Projekt je realizován v obci s méně než 40 tisíci obyvateli. Vazba na dokumenty města Jablonec nad Nisou je popsána v následující odrážce.

  - Plánem udržitelné městské mobility, Plánem dopravní obslužnosti města či kraje nebo jinou strategií příslušného dopravního módu schvalovanou samosprávou relevantní pro obce se 40 tisíci a méně obyvateli, které mají z projektu prospěch;

Projekt je v souladu s dopravně-strategickými dokumenty schválenými samosprávou, zejména s Plánem dopravní obslužnosti Libereckého kraje a s plánem udržitelné mobility/metropolitní strategií dopravy pro území Liberecko-jablonecké aglomerace, které pro řešené území Rychnova u Jablonce nad Nisou předpokládají podporu udržitelných forem dopravy, zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy a zlepšení pěší dostupnosti zastávek veřejné dopravy včetně provázání centra obce s návaznými sídly. Projekt výstavby chodníků na náměstí Míru, nové lávky pro pěší přes Mohelku a souvisejícího odvodnění a veřejného osvětlení přímo naplňuje opatření těchto dokumentů zaměřená na bezpečné a bezbariérové pěší trasy v intravilánech obcí, zvýšení bezpečnosti na komunikacích s vyšší intenzitou dopravy a podporu docházkové dostupnosti veřejné dopravy. Realizací projektu dochází k odstranění identifikovaného bezpečnostního deficitu na silnici III/28711 v ulici Kokonínská v Rychnově u Jablonce nad Nisou a k naplnění cílů uvedených strategií v obci s méně než 40 tisíci obyvateli, která má z projektu přímý a převažující prospěch.

Záměr je přímo zakotven také v Programu rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou: v návrhové části je uvedeno Opatření A.2 Rozvoj nemotorové dopravy a aktivita A.2.1 „Cyklotrasa Rychnov – Pulečný – Kokonín“, která byla potvrzena i v Aktualizaci PRM 2019 (schváleno ZM dne 19. 9. 2019, usn. 66/09/19-Z). Tím je doložena místní politická opora projektu i jeho dlouhodobé zařazení mezi priority města.

Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021–2030: Specifický cíl 2.1.4 Podporovat rozvoj nemotorové dopravy (str. 121); kap. D.4 Vazba strategického plánu na další rozvojové dokumenty vč. souladu se Strategií ITI Liberec–Jablonec a SRLK 2021–2027 (str. 148–149).

SUMP Liberec–Jablonec 2021–2030: Strategická osa 2 Vyšší podíl nemotorové dopravy (str. 11–12); specifický cíl 2.2 Chráněná infrastruktura pro pěší a cyklisty je bezpečná (str. 12); kap. 3.3 Popis opatření – cíl 2 (str. 24–31) – segregované trasy, napojení na veřejnou dopravu, bezpečné přechody/přejezdy.

- popis naplnění specifických požadavků na podporovanou aktivitu:

  - popis projektem dotčené stávající pozemní komunikace pro motorovou dopravu;

Stávající pozemní komunikaci pro motorovou dopravu tvoří silnice III/28711 v ulici Kokonínská, která je podle ČSN 73 6101 silnicí III. třídy sloužící ke vzájemnému spojení obcí a jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

  - podrobný popis a odůvodnění délky vedení komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, včetně uvedení intenzity motorové dopravy na dotčené pozemní komunikaci, stanovené na základě údajů z celostátního sčítání dopravy (od r. 2016), vlastního sčítání podle TP 189, automatického sčítání nebo jiného dopravního průzkumu provedeného v souladu s TP 189 v běžný pracovní den, pokud se jedná o projekt v dílčí aktivitě A;

Navržená komunikace pro pěší je vedena souvisle podél silnice III/28711 v intravilánu města, v úseku od stávajících chodníků v prostoru náměstí Míru a městského úřadu až po křižovatku silnic III/28711 a III/28716, včetně bezpečného překonání toku Mohelky po nové lávce pro pěší. Délka řešeného úseku odpovídá celé části pozemní komunikace, kde jsou pěší v každodenním kontaktu s motorovou dopravou a kde v současnosti neexistuje souvislá, bezbariérová a od vozovky oddělená pěší trasa.

Intenzita motorové dopravy na silnici III/28711 v daném úseku byla stanovena podle TP 189 na základě manuálního sčítání v běžný pracovní den s následným přepočtem koeficienty; protokol uvádí roční průměr denních intenzit 2.380 vozidel/den, což potvrzuje významné dopravní zatížení této komunikace a odůvodňuje potřebu realizace bezpečnostních opatření. Protokol pro výpočet odhadu denní, týdenní a roční intenzity motorové dopravy podle TP 189 je součástí příloh studie proveditelnosti.

  - podrobný popis a odůvodnění prostorového vymezení nehodové lokality, včetně výsledků Zprávy o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace (projektem dotčené stávající pozemní komunikace pro motorovou dopravu), pokud se jedná o projekt v dílčí aktivitě B;

Nerelevantní. Jedná se o projekt v aktivitě A.

  - popis vazeb projektu, prostřednictvím uvedení lokalizace a napojení infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu, na městskou oblast;

Trasa je vedena z centra Rychnova u Jablonce nad Nisou po ulici Kokonínská a přímo se napojuje na vyhrazené komunikace pro cyklisty v intravilánu Jablonce nad Nisou (městská část Kokonín).

Jablonec nad Nisou je ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ uveden mezi regionálními centry vyššího řádu (tab. 3). Jablonec nad Nisou je v dokumentu „Vymezení center osídlení v Libereckém kraji“ klasifikován jako vyšší centrum, na jehož zázemí projekt bezprostředně navazuje. Rychnov u Jablonce nad Nisou je vymezen v dokumentu mezi Malá centra (G). Projekt tedy vytváří přímé napojení na městskou oblast specializovanou cyklistickou infrastrukturou.

  - popis zohlednění specifických potřeb osob se sníženou schopností pohybu, orientace anebo komunikace v přístupu ke komunikaci pro pěší nebo komunikaci pro cyklisty, zejména ve smyslu respektování vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a popis zohlednění odlišných potřeb žen a mužů, pokud je relevantní;

Navržené řešení je v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  - výsledky Zprávy o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace (navrhované komunikace pro pěší nebo komunikace pro cyklisty);

Zpráva o provedení auditu bezpečnosti konstatuje, že navržená smíšená stezka, chodníky a lávka zásadně zvyšují bezpečnost zranitelných účastníků provozu, přitom byly identifikovány dílčí nedostatky zejména v šířkovém uspořádání v obloucích, parametrech autobusové zastávky, rozhledových poměrech u vybraných sjezdů, přechodu pro chodce a v návaznosti parkovacích stání a zeleně. Audit pro každý případ navrhuje konkrétní úpravy (prověření šířek a rozhledů, úpravu parkování, řešení zeleně, sjednocení svislého a vodorovného značení) a žadatel/projektant ve vyjádření dokládá, že rizika byla ověřena a zohledněna v projektové dokumentaci nebo budou řešena při realizaci stavby, takže po zapracování doporučení je návrh komunikací pro pěší a cyklisty z hlediska bezpečnosti akceptovatelný.

  - zdůvodnění způsobilosti stavebních úprav hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v části vymezené realizovaným liniovým opatřením, jsou-li součástí projektu;

Nerelevantní. Součástí nejsou stavební úpravy hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v části vymezené realizovaným liniovým opatřením.

- popis možnosti alternativních řešení:

  - zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako nevyhovující;

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícího stavu bez realizace projektu, byla vyhodnocena jako nevyhovující zejména z hlediska bezpečnosti a plynulosti pěší dopravy. Nadále by přetrvávala absence souvislého bezpečného a bezbariérového vedení pěších podél komunikace, včetně nevyhovujícího přechodu přes tok Mohelky po stávajícím mostě, kde jsou chodci nuceni pohybovat se v jízdním prostoru vozidel. Neprovedení stavby by rovněž neumožnilo systémově vyřešit odvodnění komunikace, což by vedlo k pokračující degradaci krajnic a zpevněných ploch, ani modernizovat a doplnit veřejné osvětlení tak, aby klíčové pěší trasy byly dostatečně osvětleny. V podmínkách předpokládaného růstu dopravní zátěže by nulová varianta znamenala trvalé zachování zvýšeného rizika střetů vozidel s chodci, zejména dětmi, seniory a osobami s omezenou schopností pohybu, a byla proto z hlediska cílů bezpečnosti dopravy i z hlediska urbanistického rozvoje území vyhodnocena jako nepřijatelná.

  - popis alternativních řešení, pokud jsou relevantní, jejich slabé a silné stránky, porovnání alternativ;

Pro řešení nevyhovujícího stavu je možné pouze řešení navržené v projektové dokumentaci. Nejsou zvažována alternativní řešení.

  - zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vybrané alternativy.

Nerelevantní. Nejsou zvažována alternativní řešení.

# 4.4 harmonogram realizace projektu

Uveďte časový harmonogram realizace projektu po jednotlivých měsících, včetně uvedení termínů sledovaných období.

Projekt je plánován jako jednoetapový. Po předložení projektové žádosti dojde k přípravě a realizace veřejné zakázky na dodavatele stavby. Po případném schválení projektu bude podepsána smlouva s vítězným uchazečem a dojde k zahájení stavebních prací. Po dokončení stavby bude stavba předána a následovat bude ve 4Q2027 administrativní a finanční ukončení projektu.

Termíny sledovaných období:

I. Etapa: 		01.04.2026 až 31.12.2027

Zahájení projektu: 	01.04.2026 (podpisem smlouvy s vítězným uchazečem)

Ukončení projektu: 	31.12.2027

# 4.5 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Popište připravenost k realizaci projektu.

- Technická připravenost:

  - připravenost projektové dokumentace;

Pro realizaci je zpracována dokumentace pro provádění stavby. Zpracovatel: MDI Plán s.r.o., IČ: 05444314, Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Belda. Dokumentace je podkladem pro výběrové řízení na dodavatele stavby. PDPS předcházela projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro územní řízení od stejného zpracovatele.

  - připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních, o uzavřených smlouvách;

Výběrové řízení je připravováno společně s Liberecký krajem, který bude realizovat práce na komunikacích ve vlastnictví kraje (není předmětem projektu). Město Rychnov u Jablonce nad Nisou a Liberecký kraj spolu uzavřou Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Smíšená stezka ul. Kokonínská“.

  - stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy;

Veškerá požadovaná stanoviska od dotčených institucí jsou kladná.

  - informace o procesu vydání dokladů prokazujících povolení umístění stavby a dokladů prokazujících povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, případně dokladů prokazujících stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – popis procesu, termíny žádostí, nabytí právní moci.

Územní rozhodnutí na stavbu vydal Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, stavební úřad dne 01.02.2024, čj. MU/408/2023.

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, stavební úřad vydal Závazné stanovisko zde dne 15.05.2024, čj. MU/1667/2024.

Stavební povolení vydal Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, stavební úřad dne 29.11.2024 s čj. 109778/2024 a nabylo právní moci dne 14.01.2025.

- Finanční připravenost:

  - způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

Realizace projektu bude financována z rozpočtu žadatele. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou vyčlení ve svém rozpočtu potřebné výdaje na předfinancování projektu a vlastní podíl.

- Administrativní připravenost:

  - zajištění administrativní kapacity - počet a kvalifikace osob, které budou řídit projekt v době jeho realizace;

Žadatel jmenoval projektový tým v rámci projektu ve složení:

| Pozice | Jméno | Funkce, organizace | Funkce v rámci projektového týmu |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervizor a projektový manažer | Tomáš Levinský | starosta, Rychnov u Jablonce nad Nisou | Zodpovídá za celkovou přípravu konceptu projektu a provádí koordinaci činnosti jednotlivých členů projektového týmu. Rozhoduje o změnách v projektu a zajištění zpracování oznámení o změnách. Zodpovídá za zajištění součinnosti při kontrolách a auditech v souvislosti s realizací projektu a komunikuje s poskytovatelem dotace a ostatními orgány státní správy, samosprávy. Zodpovídá za udržitelnost projektu v provozní fázi. Řídí projekt v přípravné fázi, dohlíží nad podáním žádosti o jeho financování z IROP, podílí se na vymezení aktivit projektu a na koordinaci projektu s jinými obdobnými aktivitami žadatele, podílí se na přípravě a koordinaci investiční části projektu a na zajištění projektové přípravy projektu, připravuje a zajišťuje vybrané povinné přílohy k žádosti o dotaci, spolupracuje na aktivitách přípravy projektu a specifikaci technického řešení projektu. Dále rozhoduje o změnách v projektu a zajištění zpracování oznámení o změnách, monitoruje a kontroluje plnění výstupů (indikátorů) projektu, průběžně provádí analýzy projektových rizik a zajišťuje nápravná opatření, podílí se na výběru dodavatelů, zodpovídá za splnění podmínek IROP na publicitu. Zajišťuje monitoring plnění monitorovacích ukazatelů v době udržitelnosti a za podávání pravidelných zprávu o udržitelnosti projektu. |
| Finanční manažer | Iva Šimková | referentka (účetní), Rychnov u Jablonce nad Nisou | Zodpovídá za částečnou přípravu finanční části žádosti a podkladů pro studii proveditelnosti, připravuje rozpočet projektu, zajišťuje administrativní úkoly, vede účetnictví související s projektem a podílí se na výběru dodavatelů. V realizační fázi vede projektové účetnictví podle zákona o účetnictví a pravidel IROP, kontroluje účetní a ekonomické způsobilosti výdajů, provádí finanční výkaznictví, zodpovídá za kontrolu náležitostí faktur ze strany dodavatelů, provádí závěrečné vyúčtování projektu, archivaci a shromažďování účetní a daňové dokumentace projektu dle předepsané lhůty, poskytuje součinnost při kontrolách projektu, připravuje finanční podklady pro monitorovací zprávy a další analýzy a hodnocení projektu, provádí inventarizace majetku. |
| Provoz | Jan Dvořák | Odbor výstavby | Zajištují údržbu a provádění drobných oprav. |

Externě je zajištěna činnost zpracovatele projektové dokumentace.

  - popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace, pokud se liší provozovatel projektu od příjemce podpory.

Nerelevantní. Provozovatelem bude příjemce.

# 4.6 EKONOMICKÁ/ NEEKONOMICKÁ ČINNOST ŽADATELE O PODPORU

Uveďte, zda podpora bude směřovat do ekonomických/neekonomických činností, a ty popište. Uveďte, zda vedete oddělené účetnictví pro činnosti ekonomické/neekonomické. Uveďte, jaký podíl má činnost ekonomická vůči činnosti neekonomické. Ekonomickou činností se v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu.

Podpora bude směřována do neekonomických činností žadatele. Využití veřejného prostranství bude bezplatné.

Žadatel rozděluje své účetnictví na hlavní činnost a doplňkovou činnost.

# prokázání právních vztahů

Uveďte přehled nemovitého majetku dotčeného realizací projektu (stavbou), popište stávající, případně plánované právní vztahy k těmto nemovitým věcem, např. právo hospodaření s majetkem státu, nájemní smlouva, ve vlastnictví žadatele apod.

| Nemovitá věc v katastrálním území „744 344 Rychnov u Jablonce nad Nisou“ (doplní žadatel do záhlaví tabulky), parcelní číslo (doplní žadatel do tabulky) | Právní vztah |
| --- | --- |
| p. č. 143/1 | Vlastník: Liberecký kraj. Právní vztah: Smlouva o smlouvě budoucí darovací. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. |
| p. č. 527/1 | Vlastník: ČR: Povodí Labe, s. p. Právní vztah: Smlouva o nájmu pozemku. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. |
| p. č. 905 | Vlastníkem je žadatel. |
| p. č. 908 | Vlastník: Jan Čermák Právní vztah: Souhlas s umístěním, povolením a realizací stavby. |
| p. č. 959/3 | Vlastník: MOL Česká republika, s.r.o. Právní vztah: Souhlas s umístěním, povolením a realizací stavby |
| p. č. 993/1 | Vlastník: ČR: Státní pozemkový úřad, Uživatel: Roman Machala Právní vztah: souhlas SPÚ. Souhlas Machala. |
| p. č. 994/1 | Vlastník: Liberecký kraj Právní vztah: |
| p. č. 1200/1 | Vlastníkem je žadatel. |
| p. č. 1207 | Vlastníkem je žadatel. |
| p. č. 1208 | Vlastníkem je žadatel. |
| p. č. 1217 | Vlastník: Vlasta Soběslavská Právní vztah: Souhlas s umístěním, povolením a realizací stavby |
| p. č. 1219 | Vlastník: Vlasta Soběslavská Právní vztah: |
| p. č. 1530 | Vlastník: Liberecký kraj Právní vztah: |

V tabulce jsou uvedeny pozemky, na kterých je realizován trvalý zábor a týkají se způsobilých výdajů projektu. Seznam dotčených pozemku z katastru nemovitostí včetně velikosti záboru je zobrazen v projektové dokumentaci v příloze C.2 Katastrální situační výkres, který je vzhledem k velikosti rozdělen na tři sekce.

# soulad projektu s principy zajišťujícími rovné příležitosti a nediskriminaci a s principy udržitelného Rozvoje (horizontální principy)

Žadatel o podporu s ohledem na charakter a zaměření projektu určí, popíše a zdůvodní vliv projektu na jednotlivé horizontální principy.

# 6.1 Soulad projektu s principy zajišťujícími rovné příležitosti a nediskriminaci

V souladu s čl. 9 Horizontální zásady nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 musí být při realizaci projektu a následném využívání jeho výsledků zohledněno a zajištěno dodržování rovných příležitostí a nediskriminace, tj. zajištění genderové rovnosti, zajištění nediskriminace na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. V této kapitole popíše žadatel o podporu s ohledem na charakter a zaměření projektu akce zajišťující rovné příležitosti a nediskriminaci.

- Popis a zdůvodnění vlivů projektu na rovné příležitosti a nediskriminaci;

Žadatel popíše, zda je projekt pozitivní či neutrální k rovným příležitostem a nediskriminaci.

Projekt je neutrální k rovným příležitostem a nediskriminaci. Vyhrazenou komunikaci pro pěší je možné využívat bez ohledu na rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věk nebo sexuální orientace.

- Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovnost žen a mužů;

Žadatel popíše, zda je projekt pozitivní či neutrální k rovnosti mezi ženami a muži.

Projekt je z hlediska rovnosti žen a mužů neutrální – zřizuje a modernizuje infrastrukturu pro pěší, kterou v každodenním životě využívají ženy i muži ve srovnatelné míře (docházka do zaměstnání, škol, za službami a k veřejné dopravě), a nezavádí žádná opatření, která by jedno pohlaví zvýhodňovala či znevýhodňovala. Projekt přináší obdobný přínos všem uživatelům bez ohledu na pohlaví.

# 6.2 Soulad projektu s principy udržitelného rozvoje

Projekt musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.

- Popis souladu projektu s principy udržitelného rozvoje a vlivů projektu na životní prostředí:

  - Vlivy na klima (zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu):

    - výsledky Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu, zejména popis, že projektem nedojde ke zvýšení emisí skleníkových plynů a bude zajištěna klimatická odolnost podpořené infrastruktury;

Realizovaný projekt spadá do kategorie projektů „Výstavba nemovitostí“ zahrnující mimo jiné cyklostezky. Výsledkem prověřovací fáze zmírňování změny klimatu tedy je, že projektové aktivity nepodléhají povinnosti posouzení uhlíkové stopy, a prověřování v pilíři zmírňování změny klimatu tak končí tímto prostým prověřením.

V prověřovací fázi přizpůsobení se změně klimatu jsou všechna klimatická nebezpečí hodnocena z hlediska citlivosti se středním skóre a z hlediska expozice s nízkým skóre. Celkově tak jsou identifikována klimatická nebezpečí pouze s nízkou úrovní zranitelnosti. Výsledkem prověření přizpůsobení se změně klimatu tak není požadavek na podrobnou analýzu významných potenciálních klimatických rizik (fáze 2). Prověřování projektu v pilíři přizpůsobení se změně klimatu končí analýzou zranitelnosti (fází 1).

Při výstavbě budou respektovány příslušné hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Stavba bude navržena tak, aby ve zvýšené míře negativně neovlivňovala okolní prostředí. Stavba zároveň nesmí být zdrojem škodlivých či toxických látek. Stavební práce nebudou ve významné míře vytvářet nebezpečné zplodiny, popřípadě emise, které by znečišťovaly ovzduší.

  - Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů:

    - popis, že projektem nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod, resp. potenciálně zasažený vodní útvar, a vlivy staveniště nebude zhoršena kvalita vody a bude předcházeno vodnímu stresu;

Stavbou ani provozem nedojde k ovlivnění kvality povrchových ani podzemních vod. V projektu nebudou instalována zařízení k využívání vody.

  - Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace:

    - plán přípravy nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (dále jen „opětovné použití“); za plán přípravy lze považovat např. stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu generovaného a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití, prohlášení žadatele o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, nebo prohlášení žadatele, že zajistí předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod;

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Žadatel prohlašuje, že zajistí předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu.

Žadatel prohlašuje, že aplikuje podmínku zajistit minimální předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

  - Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:

    - popis, že projektem nedojde ke zvýšení emisí znečišťujících látek a budou přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích;

Při výstavbě budou respektovány příslušné hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Stavba je navrhována tak, aby ve zvýšené míře negativně neovlivňovala okolní prostředí. Stavba zároveň nesmí být zdrojem škodlivých či toxických látek. Stavební práce nebudou ve významné míře vytvářet nebezpečné zplodiny, popřípadě emise, které by znečišťovaly ovzduší. Provozem vzniká zanedbatelné množství komunálního odpadu. Biologický odpad bude skladován ve speciálních nádobách a likvidován v souladu s platnými předpisy.

    - popis, že projektem nedojde ke zvýšení hlukové zátěže obyvatelstva a světelného znečištění;

Při výstavbě budou respektovány příslušné hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Stavba je navrhována tak, aby ve zvýšené míře negativně neovlivňovala okolní prostředí.

  - Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů:

    - popis, že projektem nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů;

Na řešeném území se nenachází dřeviny, památné stromy ani další rostliny či živočichové podléhající speciální ochraně. Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. Pro zadaný rozsah a druh stavebních prací charakteru údržby nebylo provedeno žádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány žádné podmínky.

    - popis, jakým způsobem jsou v projektu minimalizovány zábory kvalitních zemědělských půd a lesních půd, a kvantifikace případných záborů zemědělských a lesních půd;

Zábory jsou minimalizovány vedením trasy v koridoru stávající silnice III/28711, převzetím stávajících zpevněných ploch a jen lokálním rozšířením v nezbytné šířce pro stezku; dočasné staveništní plochy jsou navrženy na neprodukčních a již ztvrdlých plochách a po stavbě budou rekultivovány (ohumusování, zatravnění), aby se obnovila původní funkce půdy. Lesní půdní fond není dotčen (0 m²). Zemědělský půdní fond je zasažen pouze okrajově na „zahradách – ZPF“ v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (např. parc. 1207 a 1219); konkrétní trvalé a dočasné výměry záborů jsou uvedeny v tabulce B.1 n) a v grafické příloze C.2 Katastrální situační výkres projektové dokumentace (část B.1 k) konstatuje dotčení ZPF a nulové dotčení LPF).

  - Popis výsledků zjišťovacího řízení, posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, nebo posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000, pokud jsou u projektu relevantní;

Nerelevantní. Projekt se nenachází v území Natura 2000.

  - Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření ve fázi realizace (výstavby) a ve fázi provozu dotčené infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu, pokud jsou u projektu relevantní.

Při výstavbě budou respektovány příslušné hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Stavba je navrhována tak, aby ve zvýšené míře negativně neovlivňovala okolní prostředí. Stavba zároveň nesmí být zdrojem škodlivých či toxických látek. Stavební práce nebudou ve významné míře vytvářet nebezpečné zplodiny, popřípadě emise, které by znečišťovaly ovzduší. Provozem vzniká zanedbatelné množství komunálního odpadu. Biologický odpad bude skladován ve speciálních nádobách a likvidován v souladu s platnými předpisy.

# Výstupy a výsledky projektu

Uveďte přehled výstupů projektu a jejich kvantifikaci:

- výstupy projektu;

Projekt přinese kompletně rekonstruované a zmodernizované chodníky na náměstí Míru, vytvoření souvislé bezpečné pěší trasy v celém řešeném úseku podél silnice včetně nového samostatného přechodu přes řeku po lávce pro pěší, vybudování nového systému odvodnění komunikace a přilehlých zpevněných ploch, přeložení stávajícího vodovodu v úseku dotčeném stavbou a zřízení souvislého pásu nového veřejného osvětlení podél trasy chodníků a přístupů k lávce.

- popis plnění cílů projektu, resp. jak jednotlivé výstupy přispívají k plnění cílů projektů.

Jednotlivé výstupy projektu přímo naplňují stanovené cíle tím, že rekonstruované a zmodernizované chodníky na náměstí Míru a navazující souvislá pěší trasa podél silnice zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců v hlavním dopravním prostoru, nová lávka pro pěší oddělí pěší provoz od silniční dopravy při překonání řeky a odstraní jedno z nejrizikovějších míst v území, nový systém odvodnění zlepší stav povrchů a sníží riziko uklouznutí či degradace komunikací, modernizované veřejné osvětlení zvýší bezpečnost a komfort pohybu chodců za snížené viditelnosti a přeložka vodovodu umožní realizaci těchto opatření v odpovídajícím prostorovém uspořádání; všechny výstupy tak společně přispívají ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a ke zlepšení docházkové dostupnosti práce, služeb, škol a veřejné dopravy.

Uveďte indikátory relevantní pro projekt (viz příloha Specifických pravidel č. 1 Metodické listy indikátorů).

Indikátory výstupu:

| Kód a název indikátoru | Cílová hodnota | Popis stanovení cílové hodnoty |
| --- | --- | --- |
| 726 001 - Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením | 1,11 | Úsek silnice III/28711, kde je v rámci tohoto projektu realizováno bezpečnostní opatření (chodník / lávka pro pěší / veřejné osvětlení), je podle projektové dokumentace od staničení km 0,000 po km 1,110. Délka dotčené komunikace pro motorovou dopravu v ose je tedy: 1,110 km |

Indikátory výsledku:

| Kód a název indikátoru | Výchozí hodnota | Popis stanovení výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Popis stanovení cílové hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 726 011 - Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením | 0,9 | Ve sledovaném úseku je evidováno deset nehod za posledních deset let = 1 nehoda za průměrný rok. Délka úseku 1,11 km = 0,9 nehod na 1 km za rok. | 0,77 | Na základě realizace bezpečnostních opatření je předpoklad, že dojde ke snížení průměrného ročního počtu nehod na 1 km o 15 %. Tzn. 0,85 nehod ve sledovaném úseků o délce 1,11 km a to znamená 0,77 nehod na 1 km na rok. |

Obr.: polygon

Uveďte očekávané významné multiplikační efekty projektu:

- např. nepřímo vytvořená pracovní místa

Nerelevantní.

# ZPŮSOB STANOVENÍ CEN

Žadatel stanoví ceny do rozpočtu projektu za účelem zjištění předpokládané výše přímých výdajů projektu. ŘO doporučuje při přípravě rozpočtu projektu / veřejných zakázek zohlednit vývoj cen na trhu. Nad rámec rozpočtu projektu, který je zpracováván v MS2021+, a povinné přílohy žádosti o podporu Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů zpracovává žadatel podrobný rozpočet - Rozpočet stavebních prací jako přílohu žádosti o podporu č. 8. Pravidla pro sestavení tohoto rozpočtu jsou uvedena v kapitole 6 Specifických pravidel.

V případě, že žadatel dokládá již položkový rozpočet ve stupni připravenosti k realizaci stavby/zahájení zadávacího řízení, je specifikace stanovení předpokládané hodnoty uvedena v Obecných pravidlech v kapitole 5.4 Speciální úprava předkládání dokumentace na stavební práce. Žadatel ve studii proveditelnosti uvede, podle jaké cenové hladiny byl rozpočet sestaven.

V případě, že žadatel dokládá rozpočet v podobě zjednodušeného položkového rozpočtu či jsou obecně v rozpočtu uvedeny komplety / vlastní položky projektanta neobsažené v cenících stavebních prací, uvede žadatel ve studii proveditelnosti, jakým způsobem došlo k jejich nacenění. Využít může např. i čestné prohlášení autorizovaného projektanta, že položky jsou naceněny na základě jeho dlouhodobých zkušeností.

Ceny za případný nákup pozemku nebo stavby k demolici žadatel do rozpočtu projektu stanoví na základě znaleckého posudku jako přílohy žádosti o podporu č. 6.

Stavební práce v rámci projektu jsou naceněny na základě položkového stavebního rozpočtu zpracovaného dle OTSKP 2024 (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací). Rozpočet zahrnuje stavební výdaje na projekt chodníku, lávky, přeložky, osvětlení a část výdajů na odvodnění. Dále projekt zahrnuje stavební výdaje na objekt cyklostezky, řešené v jiném projektu a výdaje související s komunikací nejsou součásti ani jednoho z projektů. Celková částka výdajů na celou stavbu je dle rozpočtu 57.037.772,61 Kč vč. DPH. Výdaje týkající se projektu bezpečnosti z toho činí 12.936.090,23 Kč vč. DPH. V příloze žádosti o dotaci je doloženo rozdělení výdajů mezi projekty a aktivity s projekty nesouvisejícími.

# Zajištění udržitelnosti projektu

Uveďte popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

- Provozní

  - popis využitelnosti pořizované investice;

Pořizovaná investice bude trvale využívána jako součást základní dopravní a technické infrastruktury města – rekonstruované chodníky na náměstí Míru, navazující pěší trasy, nová lávka pro pěší, odvodnění a veřejné osvětlení budou dlouhodobě sloužit každodennímu pohybu obyvatel a návštěvníků mezi obytnými částmi, centrem města, zastávkami veřejné dopravy, službami a školami. Jedná se o standardní městskou infrastrukturu, která bude po dokončení začleněna do běžné správy a údržby města a bude využívána kontinuálně v průběhu celého roku bez potřeby zvláštního provozního režimu. Tím je zajištěno, že investice nebude jednorázová ani sezónní, ale stane se trvalou součástí dopravního systému a veřejného prostoru s jasně definovanou funkcí a vysokou mírou každodenního využití.

  - nakládání s majetkem pořízeným z dotace ve vlastnictví příjemce třetími osobami a partnery, předpokládané termíny změn;

Majetek nebude dlouhodobě pronajímán nebo prodán třetím osobám a partnerům. Majetek bude ve vlastnictví žadatele.

  - nároky na údržbu a nákladnost oprav, plán údržby/oprav.

Provozní výdaje jsou vypsány v kapitole Finanční analýza. Během následujících 20 let od kolaudace se nepředpokládají žádné větší reinvestice do objektu realizovaného z dotace, pouze se předpokládají náklady na opravy a běžnou údržbu a průběžnou obměnu dosloužilého mobiliáře.

- Finanční

  - popis zajištění financování provozu projektu a jeho udržitelnosti včetně nutné obnovy majetku.

Běžná údržba a provoz v realizační fázi bude financována z rozpočtu žadatele, který bude tyto náklady pravidelně každý rok zahrnovat do výdajové části rozpočtu. Během následujících 20 let od kolaudace se nepředpokládají žádné větší reinvestice do objektu realizovaného z dotace, pouze se předpokládají náklady na opravy a běžnou údržbu a průběžnou obměnu dosloužilého mobiliáře.

- Administrativní

  - zajištění administrativní kapacity – počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v době udržitelnosti.

Ve fázi udržitelnosti se bude řízení projektu věnovat zkušený pracovník městského úřadu v oblasti projektů a dotací. Řízení projektu nebude generovat pro příjemce dotace žádné další výdaje nad rámec současných výdajů na platy zaměstnanců a provoz úřadu.

# VEŘEJNÁ PODPORA

Žadatel zde popíše skutečnosti, na základě kterých bude vyloučena přítomnost veřejné podpory v projektu vyloučením minimálně jednoho z níže uvedených znaků:

- zvýhodnění určitého podniku či odvětví;

Podpora bude směřována do neekonomických činností žadatele. Využití vyhrazené komunikace pro pěší a pro cyklisty bude bezplatné.

- zatížení veřejných rozpočtů (zdrojů);

Nerelevantní.

- možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU;

Nerelevantní.

- možné ovlivnění obchodu mezi státy EU.

Poskytnutá podpora má pouze lokální dopad a vyhrazená komunikace pro pěší a pro cyklisty nikterak nezakládá riziko ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. Služby využívají především místní obyvatelé. Existuje pouze omezený počet návštěvníků z jiných členských států.

Žadatel nevykonává ekonomickou činnost v jiných členských státech EU a ani toto neplánuje. Žadatel nenabízí ani nepropaguje své činnosti v zahraničí a ani takové činnosti v zahraničí neplánuje realizovat. Realizace projektu nebude mít významný dopad na zahraniční spotřebitele.

# Finanční analýza

Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic:

- Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech, v dělení na:

  - celkové způsobilé výdaje

Celkové způsobilé výdaje projektu: 		13.340.349,36 Kč

z toho přímé výdaje – hlavní část:		11.893.615,69 Kč

z toho přímé výdaje – doprovodná část:	574.000,53 Kč

z toho nepřímé náklady (7 %):		872.733,14 Kč

  - celkové nezpůsobilé výdaje:			468.474,01 Kč

Nezpůsobilé výdaje zahrnují výdaje ze stavebního objektu SO 101.2.2., SO 201.2, SO 401.2.2.

| Rok | Celkové způsobilé výdaje | Celkové nezpůsobilé výdaje | Příjmy v Kč | Cash-Flow |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 5.200.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | - 5.320.000,00 |
| 2027 | 8.140.349,36 | 348.474,01 | 0,00 | - 8.488.823,37 |
| Celkem | 13.340.349,36 | 468.474,01 | 0,00 | 13.808.823,37 |

Tab. Plán cash-flow v realizační fázi projektu

- Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech, v dělení na:

  - provozní výdaje (včetně výdajů na údržbu a reinvestice) a případné příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu;

| Rok | Výdaje v Kč | Příjmy v Kč | Cash-Flow |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.200,00 | 0,00 | - 23.200,00 |
| 2 | 23.200,00 | 0,00 | - 23.200,00 |
| 3 | 23.200,00 | 0,00 | - 23.200,00 |
| 4 | 23.200,00 | 0,00 | - 23.200,00 |
| 5 | 23.200,00 | 0,00 | - 23.200,00 |
| Celkem | 116.000,00 | 0,00 | - 116.000,00 |

Tab. Provozní výdaje a příjmy v době udržitelnosti

Provozní výdaje jsou uvedeny pro vyhrazenou komunikaci pro pěší, lávku a osvětlení a zahrnují především běžný úklid, drobné opravy a zimní údržbu.

  - zdroje financování provozních výdajů.

Žadatel má ve svém ročním rozpočtu vyčleněny dostatečné prostředky na financování provozu objektu.

- Vyhodnocení plánu cash-flow:

  - zdůvodnění případného negativního cash-flow v některém období, zdroj prostředků a způsob překlenutí.

Cash-flow za referenční období je v záporných číslech. Záporné cash-flow bude hrazeno ze zdrojů žadatele. Důvodem záporného cash-flow je specifický výstup projektu, kterým je vyhrazená komunikace pro pěší a pro cyklisty a zajištění bezpečnosti a jako takový není primárně určen ke generování zisku, ale vytváří jiné socioekonomické výnosy.

- Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).

- Nerelevantní. Variantní řešení se neplánuje.

# PŘÍLOHY

- Protokol pro výpočet odhadu denní a hodinové intenzity motorové dopravy podle TP 189, pokud je jeho doložení relevantní

Přílohou je doložen protokol výpočtu odhadu denní intenzity cyklistické dopravy podle TP 189.

- Výstup z automatického sčítače motorové dopravy za období min. 24 hodin, pokud je jeho doložení relevantní

Nerelevantní. Je doložen protokol výpočtu odhadu denní intenzity cyklistické dopravy podle TP 189.

- Výstup z jiného dopravního průzkumu denní intenzity motorové dopravy prokazatelně provedeného v souladu s TP 189, pokud je jeho doložení relevantní

Nerelevantní. Je doložen protokol výpočtu odhadu denní intenzity cyklistické dopravy podle TP 189.

Seznam příloh doplňte, pokud jste se rozhodli pro využití dalších příloh.

Městskou oblastí se v souladu se SRR21+ rozumí metropolitní oblast, aglomerace nebo regionální centrum. Regionální centra nižšího řádu jsou vymezena kraji a jejich seznamy zveřejněny na webové stránce „Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“. V případě deklarovaného napojení musí jít o přímé napojení na odpovídající komunikaci pro pěší nebo komunikaci pro cyklisty, tj. jeden z typů komunikace pro pěší nebo komunikace pro cyklisty ve smyslu kapitoly 2.3 Specifických pravidel.

S ohledem na vývoj cen na trhu je možné při přípravě veřejné zakázky vyhradit v zadávacích podmínkách změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 100 odst. 1 ZZVZ (analogicky i pro VZMR) – inflační doložky, indexační doložky); dle §16 odst. 3 ZZVZ se do předpokládané hodnoty zakázky zahrne i předpokládaná hodnota změn, jejichž možnost byla vyhrazena podle § 100 ZZVZ, což se promítne i do rozpočtu projektu v jeho přípravě. Blíže Metodická stanoviska - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz).

Tento rozpočet je podkladem pro vypracování rozpočtu v MS2021+ a povinné přílohy žádosti o podporu Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.