SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ mobiliáře

SML_K_2025-13

pro "Nedakonice – Revitalizace sTŘEDU obce"

uzavřená dle § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2079 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Objednatel

Obec Nedakonice

Sídlem: 		Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice

IČO: 			00291153

Zastoupeno: 		Ing. Libor Mareček, starostou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel

TUFÍR, spol. s r.o.

Sídlem: 		Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

IČO: 			26263718

Zastoupen		Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.  C 40619

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		43-7587730257/0100

e-mail: 			kudelka@tufir.cz

tel.: 			+420 724 120 307

(dále jen „Dodavatel“)

- Preambule

  - Tato smlouva jako celek se dále označuje jen jako „Smlouva“.

  - Objednatel a Dodavatel se dále společně označují jen jako „Smluvní strany“.

  - Objednatel a Dodavatel se označují jednotlivě dále jen jako „Smluvní strana“.

  - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se dále označuje jen „občanský zákoník“; zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se dále označuje jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“.

- Úvodní ustanovení

  - Dodavatel se zavazuje dodat a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto Smlouvou mobiliář pro revitalizace středu obce Objednatele v rámci akce: „NEDAKONICE – REVITALIZACE STŘEDU OBCE“ (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „dodávka“)

  - Objednatel se zavazuje řádně dodaný předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

  - Předmětem smlouvy se rozumí kompletní dodávka mobiliáře pro vybavení středu obce Objednatele, kdy předmětem smlouvy se myslí zejména, nikoli však výlučně:

    - odstranění stávajícího mobiliáře;

    - pořízení a dodání jednotlivých kusů mobiliáře, tak jak je specifikován v Projektové dokumentaci;

    - doprava na místo plnění;

    - sestavení, montáž či instalace v místě plnění;

    - uvedení do provozu, je-li to nezbytné, a zkouška funkčnosti;

    - úklid po sestavení, montáži či instalaci, včetně odstranění a likvidace obalů a jiných odpadů.

  - Předmět smlouvy je definován:

    - projektovou dokumentací pro provedení stavby „NEDAKONICE – REVITALIZACE STŘEDU OBCE“, zpracovaná Ing. Zdeňkem Vladykou, sídlem Na Honech I 5540, 760 00 Zlín, v 07/2023 (dále jen „Projektová dokumentace“),

    - zadávacími podmínkami veřejné zakázky zadávané podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která předcházela a týkala se uzavření této Smlouvy,

    - nabídkou Dodavatele,

    - touto Smlouvou.

  - Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude realizován v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými Projektovou dokumentací a touto Smlouvou. V rámci dodání předmětu smlouvy se dodavatel zavazuje, že ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně Objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese Objednatel.

  - Kompletní dodávkou se dále rozumí i úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné splnění předmětu této Smlouvy nezbytné.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dodaný předmět smlouvy převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho dodání.

  - Dodavatel se zavazuje učinit po celou dobu dodávky a montáže předmětu smlouvy dostatečná opatření proti zničení nebo poškození v místě plnění. V případě, že Dodavatel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a zařízení uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu předání předmětu smlouvy Objednateli, případně za jejich poškození poskytnout Objednateli peněžitou náhradu.

  - Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

  - Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny Dodavatelem či jeho poddodavatelem. Dodavatel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

  - Dodavatel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený mezi Dodavatelem a jeho poddodavatelem v souvislosti s plněním (části) předmětu této smlouvy, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Dodavatele dle odst. 2.10. a 2.11. této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž Dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

  - S ohledem na splnění minimálních technických požadavků stanovených pro dodávku se Dodavatel zavazuje dodat Objednateli takové zboží, které bude šetrná k životnímu prostředí.

- Doba a místo plnění

  - Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění v termín plnění nejpozději do 75  kalendářních dnů od doručení písemné výzvy od Objednatele.

  - Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

  - Výzva objednatele bude zaslána na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v záhlaví této Smlouvy (postačí i jen zasláním na e-mailovou adresu). Tato výzva bude Dodavatelem písemně potvrzena Objednateli, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy Objednatelem. Dodavatel potvrdí výzvu e-mailem na adresu Objednatele: ______ .

  - Dodavatel je povinen oznámit objednateli konkrétní termín dodání a montáže jednotlivých prvků předmětu smlouvy alespoň 5 kalendářních dnů předem.

- Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

  - Cena předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádné realizaci plnění dle této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy.

  - Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně předmětu smlouvy činí:

926.714,36 Kč (bez DPH)

(slovy: devět set dvacet šest tisíc sedm set čtrnáct korun a třicet šest haléřů korun českých)

194.610,02 Kč DPH 21 %

1.121.324,38 Kč (včetně DPH)

(slovy: jeden milion sto dvacet jedna tisíc tři sta dvacet čtyři korun a třicet osm haléřů korun českých)

(dále jen „Cena“)

  - Cena předmětu smlouvy je stanovena Dodavatelem na základě položkového rozpočtu, který byl součástí jeho nabídky, a který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné Dodavateli, nemají vliv na smluvní Cenu, na rozsah dodávky ani na další ujednání smluvních stran v této Smlouvě.

  - Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí dodávky a montáže předmětu Smlouvy, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace plnění dle této Smlouvy. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost Dodavatel. V době uzavření Smlouvy činí DPH 21 %.

  - Cena předmětu smlouvy podle této Smlouvy může být změněna jen dodatkem Smlouvy z níže uvedených důvodů:

    - před nebo v průběhu realizace plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

    - v případě změny v předmětu či rozsahu smlouvy oproti zadávací dokumentaci; přípustnost takové změny však musí naplňovat podmínky § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena Smluvními stranami formou uzavření dodatku ke Smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke Smlouvě nemá Dodavatel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.

  - Důvodem pro změnu ceny předmětu smlouvy není plnění Dodavatele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s dodávkou předmětu smlouvy, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

  - Předpokladem úhrady Ceny je vystavení řádného daňového dokladu (faktury), který bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazných právních předpisů (dále jen „Faktura“). Faktura bude nad rámec zákonem požadovaných náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- název a číslo projektu,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

- soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této Smlouvě, je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele), číslo a datum příslušných akceptačních protokolů podepsaných zástupcem Dodavatele a odsouhlasených zástupcem Objednatele,

- lhůtu splatnosti faktury,

- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele,

- název a registrační číslo projektu (bude sděleno Objednatelem po uzavření této Smlouvy),

- jméno a podpis osoby Dodavatele, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

  - Splatnost faktur je 30 dnů.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Dodavatel je oprávněn zaslat Fakturu Objednateli do datové schránky: puvbzf2 nebo e-mailem na adresu podatelna@obecnedakonice.cz.

  - V případě, že Faktura neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji před datem splatnosti vrátit s tím, že Dodavatel je povinen opravit Fakturu nebo vystavit novou Fakturu s novým termínem splatnosti a zaslal ji opětovně v souladu s ustanoveními této Smlouvy Objednateli. Po dobu opravy nebo vyhotovování nové Faktury lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené Faktury. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou Ceny.

  - Přílohou faktur musí být odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy a soupis dodaných prvků předmětu smlouvy dle položkového rozpočtu, podepsaný objednatelem (případně TDS jako jeho zástupcem, bude-li k tomu pověřen).

- práva z vadného plnění a záruční podmínky

  - Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, a popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

  - Dodavatel odpovídá za vady, které předmět smlouvy má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o jeho předání a převzetí, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

  - Dodavatel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí předmětu smlouvy, které vznikly porušením právních povinností Dodavatele, odpovídá též za vady, které měl předmět smlouvy v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

  - Dodavatel poskytne na předmět smlouvy záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy. Záruční doba je 24 měsíců, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel předmět smlouvy (příp. jeho část) užívat pro vady, za které odpovídá Dodavatel.

  - Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady na předmětu smlouvy Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být Dodavateli zasláno písemně, doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-mailu, nebo datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána, včetně toho, jak se projevuje, a navržen způsob a lhůta pro její odstranění. Dodavatel je povinen potvrdit přijetí reklamace a zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Náklady na odstranění vad nese Dodavatel.

  - Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v záruční době předně bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Odstraněním vady se rozumí dodání nového zboží bez vady nebo provedení opravy. Dodavatel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, a nedohodnou-li se, pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.

  - V případě opravy nebo výměny vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba předmětu smlouvy nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohl být předmět smlouvy nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíván. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části poskytne Dodavatel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.

  - Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání, či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby, nenese Dodavatel odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu Dodavatele, popř. i provedením oprav Objednatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci.

  - Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 3, § 2110, § 2111 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto Smlouvou neužijí.

  - Dodavatel předloží nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy jméno kontaktní osoby Dodavatele řešící reklamace a telefonní a e-mailový kontakt na tuto osobu.

  - Pokud Dodavatel neodstraní Objednatelem reklamované vady řádně a včas, má Objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad Dodavatele.

- předání předmětu smlouvy a vlastnícké právo

  - Při realizaci plnění předmětu smlouvy postupuje Dodavatel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny Objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností Dodavatele dle této Smlouvy.

  - Dodavatel je povinen koordinovat předání předmětu smlouvy s Objednatelem.

  - Dodavatel je povinen předat předmět smlouvy (resp. části předmětu smlouvy v rozsahu pro jednotlivé akce) v termínu a místě dle čl. 3., odst. 3.2. a odst. 3.3. této Smlouvy.

  - Okamžikem předání předmětu smlouvy (resp. části předmětu smlouvy v rozsahu pro jednotlivé akce) Dodavatelem a jeho převzetím Objednatelem, přechází veškerá vlastnická práva, užívací práva a nebezpečí škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení k předmětu smlouvy na Objednatele.

  - O předání a převzetí předmětu smlouvy (resp. části předmětu smlouvy v rozsahu pro jednotlivé akce) sepíší smluvní strany a oboustranně podepíší písemný protokol. Za den předání a převzetí předmětu smlouvy se považuje den podpisu protokolu zástupci obou Smluvních stran.

  - V případě, že se Objednatel na výzvu Dodavatele nedostavil k převzetí předmětu smlouvy (resp. části předmětu smlouvy v rozsahu pro jednotlivé akce), není Dodavatel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Dodavatel je povinen umožnit výkon kontroly dodávaných prvků předmětu smlouvy a souladu jejich technických parametrů s minimálními technickými parametry stanovenými zadávacími podmínkami veřejné zakázky předcházející uzavření této Smlouvy, resp. s nabídkou Dodavatele a touto smlouvou, a to ze strany Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn odmítnout takové dodávky, které neodpovídají minimálním technickým parametrům stanoveným zadávacími podmínkami veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, resp. stanoveným v nabídce Dodavatele a této Smlouvě. Případné prodlení Dodavatele v důsledku odmítnutí dodávky Objednatelem jde k tíži Dodavatele.

  - Dodavatel odpovídá v plné míře za technickou úroveň předmětu plnění dle této Smlouvy. Dodavatel garantuje, že jím poskytnuté dodávky odpovídají zejména platným technickým normám a předpisům ČR a jsou určeny pro evropský trh.

  - Dodavatel se zavazuje Objednateli, že jim dodaný předmět plnění bude nový, nepoškozený, nepoužívaný, nerepasovaný, které bude plně funkční a bude splňovat všechny požadavky dané touto Smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou Dodavatele.

  - Dodavatel se zavazuje předat Objednateli k dodávanému předmětu plnění záruční listy (záruční podmínky) a příslušné dokumenty technické povahy, zejména návody k použití či údržbě v českém jazyce.

  - Dodavatel podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že předmětem této Smlouvy je provedení celkové revitalizace středu obce Objednatele, v rámci které budou realizovány nejen stavební práce, ale rovněž dodávka mobiliáře a provedení revitalizačních prací na zeleni. S ohledem na komplexní povahu předmětu plnění a skutečnost, že na revitalizaci středu obce se bude podílet více dodavatelů a poddodavatelů jednotlivých částí, zavazuje se Dodavatel po celou dobu realizace předmětu smlouvy úzce spolupracovat s ostatními dodavateli a zhotoviteli, kteří budou provádět ostatní související části této rekonstrukce. Dodavatel se dále zavazuje, že při plnění svých povinností v rámci této Smlouvy bude činit veškeré potřebné kroky a opatření směřující k zajištění koordinace činností s ostatními dodavateli a zhotoviteli, tak, aby nedocházelo k nekoordinovaným, protichůdným či jinak nevhodným zásahům nebo jednáním, která by mohla ovlivnit řádné a včasné provedení díla jako celku. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakýchkoliv skutečnostech či okolnostech, které by mohly mít vliv na koordinaci prací nebo provádění díla v návaznosti na činnosti ostatních dodavatelů a dodavatelů, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto skutečnostech dozví.

  - Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036, pokud není uvedeno jinak. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta.

  - Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ŘO IROP, CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Agentura pro ochranu přírody a krajiny, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Dodavatel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Dodavatel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

  - Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

- zánik smlouvy

  - Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti Smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou Smluvních stran.

  - Kterákoliv Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě Dodavatele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z této smlouvy. Je tedy povinna druhé Smluvní straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 5 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující Smluvní strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující Smluvní strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od Smlouvy.

  - Odstoupení od Smlouvy musí Smluvní strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě Smluvní strany na 10 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze Smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.

  - Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této Smlouvy je považováno:

    - prodlení Dodavatele s řádným plněním předmětu smlouvy delší než 15 kalendářních;

    - případy, kdy Dodavatel plní předmět smlouvy v rozporu se zadáním Objednatele a touto Smlouvou, a Dodavatel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky neodstraní;

    - neposkytnutí náležité součinnosti Dodavatele oprávněné osobě Objednatele;

    - neumožnění kontroly plnění dodávky zařízení;

    - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Dodavatele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Dodavatele.

  - Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Dodavatele odstoupit od Smlouvy je:

    - prodlení Objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti);

    - trvá-li přerušení plnění ze strany Objednatele déle jak 3 měsíce.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud při plnění předmětu smlouvy Dodavatel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů, na které byl Objednatelem upozorněn.

- Smluvní pokuty

  - Pro případ prodlení Dodavatele s řádným a včasným dokončením a předáním předmětu smlouvy, sjednávají smluvní strany povinnost Dodavatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny.

  - Pro případ prodlení Dodavatele s potvrzením přijetí reklamace a zahájením odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě dle této Smlouvy sjednávají Smluvní strany povinnost Dodavatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

  - Pro případ prodlení Dodavatele s řádným a včasným odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle této Smlouvy sjednávají Smluvní strany povinnost Dodavatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

  - Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury, sjednávají smluvní strany povinnost objednatele zaplatit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování.

  - Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

- zástupci smluvní strany a PODdodavatelé

  - Při plnění této Smlouvy je kontaktní osobou na straně Objednatele:

Ing. Libor Mareček, starosta

  - Při plnění této Smlouvy je kontaktní osobou na straně Dodavatele:

Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti

  - Změnou určení výše uvedených zástupců Smluvních stran nevyžaduje změnu této Smlouvy. Smluvní strana, která mění svého oprávněného zástupce je povinna bezodkladně písemně informovat druhou Smluvní stranu.

  - Dodavatel je oprávněn využít pro provedení dílčích části předmětu plnění poddodavatele. V takovém případě ovšem Dodavatel odpovídá za řádné a včasné dodání předmětu plnění, ale i porušení nebo vzniklou škodu jako by předmět plnění dodával sám.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

  - Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou postupně číslovaných dodatků k této Smlouvě a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

  - Právní vztahy založené touto Smlouvou, a to včetně nároků Smluvních stran vyplývajících z těchto právních vztahů, se řídí českým právním řádem. Soudy příslušnými pro řešení sporů z této Smlouvy a s touto Smlouvou související jsou české soudy. Pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 až 1766 občanského zákoníku uvádí, že pokud dojde ke změně̌ okolností, přebírají na sebe Smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Vedlejší ústní ani písemné dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

  - Práva vzniklá z této Smlouvy (ani tato Smlouva jako celek) nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Dodavatel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

  - Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy a nahrazuje veškeré předcházející dohody Smluvních stran týkající se podobného či obdobného předmětu. Vedlejší ústní ani písemné dohody k této Smlouvě nebyly učiněny, a i pokud by učiněny byly, vůlí Smluvních stran je se těmito vedlejšími dohodami neřídit. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový rozpočet

  - Neuzavírají-li Smluvní strany tuto Smlouvu elektronicky, podepsanou zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran, pak se Smlouva vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Dodavatel obdrží 1 vyhotovení.

  - Objednatel je povinným subjektem dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel podpisem této Smlouvy dává souhlas s uveřejněním Smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 zákona o veřejných zakázkách.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

  - Doložka právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Rozhodnuto orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

Následuje již jen podpisové pole

Za Objednatele					Za Dodavatele

| V Nedakonicích | V(e) [bude doplněno] |
| --- | --- |
| ______________________________ Ing. Libor Mareček, starosta | ______________________________ Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti |