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Zástupce města: Mgr. Benedikt Lavrinčík, starosta
Osoby za CETIN: Josef Minář 

 Zápis
1. Definice projektu
a. Zástupce společnosti CETIN představil zástupci obce záměr na připojení domácností a institucí ve měste Úsov, na optickou síť CETIN. Podrobnosti záměru včetně rozsahu a tras budou řešeny v projektové dokumentaci zadané subdodavateli společnosti CETIN (bude upřesněno).
b. Náklady na modernizaci sítě ponese společnost CETIN, po obci nebude vyžadována žádná spoluúčast.
2. Prvotní zpětná vazba obce
a. Zástupce města informoval, že téměř v celé obci je již položena optická infrastruktura konkurence a v některých místech je již zprovozněna. Infrastruktura byla vybudována při opravách VO a položení nových chodníků v obci. Vlastníkem infrastruktury je soukromá společnost POPmedia s.r.o. z Litovle. V současné době není pokryta pouze část náměstí (v dosahu HDPE CETIN) a okrajové části obce.
b.  V oblasti navržených tras zástupce obce na první pohled neidentifikoval žádné závažné překážky bránící výstavbě optické sítě v celé obci.
c. Povrchy a požadavky obce na jejich úpravu:
· Veškeré opravy povrchů budou prováděny s patřičným zhutněním podkladu, aby nedocházelo k propadání povrchu.
· Lokality obsahující travnatý pás vedle chodníku nebo vedle komunikace lze pro optické vedení využít a jejich oprava je možná v šířce rýhy se zatravněním. 
· Chodníky ze zámkové dlažby je třeba uvést do původního stavu s úpravou v šířce rýhy.
· Překop asfaltové komunikace v majetku obce je možný s opravou v šířce rýhy.
d. V místní části nedisponuje obec vlastními prázdnými chráničkami, nebo jiným typem pasivní infrastruktury pro případné využití v rámci záměru výstavby optické sítě. 

3. Ostatní
a. Nové sloupy – 
· Zástupce obce konstatoval, že je pro stavbu optické sítě v rámci výstavby není možné provádět výstavbu nových sloupů.
b. Microtrenching – 
· Zástupce obce konstatoval, že pro stavbu optické sítě v rámci výstavby není možné provádět výstavbu touto technologií.
4. Služebnosti (věcná břemena)
a. U stávajících metalických tras proběhne modernizace na optickou síť v rámci existujícího ochranného pásma (uznána věcná břemena-bez poplatku).
b. U dokopů bude v rámci nových tras cena věcných břemen vypočtena dle platné legislativy

5. Zábory
a. Poplatek za zábory veřejného prostranství může být stanoven v symbolické výši (např. do 100 Kč bez DPH) na celý projekt. Ve městě není poplatek účtován. 

6. Souhlas s umístěním přípojky (tzv. akvizice)
a. Zástupce společnosti CETIN informoval, že získávání souhlasů s umístěním přípojky pro novou optickou síť (majitel každého připojeného domu musí souhlasit) bude pro CETIN zajišťovat buď interní zaměstnanec společnosti nebo jeden z jeho externích partnerů. 

7. Závěrečné zhodnocení a dohoda
a. Zástupce obce představený záměr vzal na vědomí.
b. Zastupitelstvo / Rada
a. Zástupce obce vše domluvené projedná formálně na jednání rady nebo zastupitelstva obce. Odsouhlasení záměru bude zaneseno v souhrnném usnesení
b. Návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce
[●] schvaluje předložený záměr společnosti CETIN uskutečnit na území obce výstavbu optické sítě umístěním podzemního vedení, jednorázově či po jednotlivých etapách.  
[●] schvaluje, že součet jednorázových úplat, které společnost CETIN bude dle smluv o zřízení služebnosti nebo smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti povinna zaplatit obci za zřízení služebností k nemovitým věcem ve vlastnictví obce pro zajištění práv společnosti CETIN užívat nemovité věci ve vlastnictví obce k umístnění a provozování podzemního vedení nebude vyšší než 10 000 Kč.


Zapsal: Josef Minář, CETIN
Ověřil: Mgr. Benedikt Lavrinčík, starosta
