Materiál pro jednání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 29. 4. 2025

K bodu jednání:		Rozhodnutí o dalším postupu pořizování Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem

# Důvodová zpráva:

Dne 30. 1. 2024 schválilo Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem pod usnesením 
č.  ZO9/2024/3a rozdělení Změny č. 3 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem na tři dílčí změny územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem, a to Změnu č. 3A, Změnu č. 3B a Změnu č. 3C.

Změna č. 3A je účinná od 13. 6. 2024, Změna č. 3B je účinná od 28. 11. 2024 a nyní je, s ohledem na ust. § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dosavadní stavební zákon), za použití ust. § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, kdy byla překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, předloženo zastupitelstvu obce rozhodnutí o tom, jak se má dále postupovat v procesu pořizování Změny č. 3C.

Obsahem Změny č. 3C jsou změny v Územním plánu Kunčice pod Ondřejníkem, ke kterým byly uplatněny zásadní námitky v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3, a to vymezení zastavitelné plochy Z3/26 na části pozemku p. č. 1961/5 a pozemku p. č. 1964/17 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem a vymezení zastavitelné plochy Z3/22 na části pozemku p. č. 1964/8 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem.

Níže jsou popsány možné varianty dalšího postupu pořizování Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem:

Varianta A.

- Zpracovatel Ing. Arch. Miroslav Hudák by dostal pokyn k přípravě návrhu Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem, kdy cena za tyto práce je dohodnuta ve výši do 65 000,- Kč.

- Upravený návrh Změny č. 3C by se zaslal na krajský úřad, jako nadřízený orgán.

- Připravil by se návrh rozhodnutí o námitkách, kdy námitky uplatněné panem Mgr. Kocincem, Danielou Štefkovou, Lumírem Štefkem a Martinem Majerem by byly zamítnuty.

- Návrh Změny č. 3C by byl předložen zastupitelstvu obce k vydání

- Termín do konce roku 2025, celkové náklady do 100 000,-

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schválí, že chce pokračovat v procesu pořizování Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem.

Varianta B.

- Z řešení změny č. 3C by byla vypuštěna navržená zastavitelná plocha Z3/26 na části pozemku p. č. 1961/5 a pozemku p. č. 1964/17 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem s odůvodněním, že se nachází částečně na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a jedná se o pozemek se vzrostlou zelení, který je důležitý z hlediska zachování prostupnosti území a podmínky pro výstavbu zde nejsou z pohledu obce ideální.

- Zpracovatel Ing. Arch. Miroslav Hudák by dostal pokyn k přípravě návrhu Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem, kdy cena za tyto práce je dohodnuta ve výši do 65 000,- Kč.

- Upravený návrh Změny č. 3C by se zaslal na krajský úřad, jako nadřízený orgán, který k ploše Z3/26 vydal negativní stanovisko.

- Připravil by se návrh rozhodnutí o námitkách, kdy námitkám uplatněným panem Mgr. Kocincem, Danielou Štefkovou, Lumírem Štefkem a Martinem Majerem by bylo vyhověno částečně.

- Návrh Změny č. 3C by byl předložen zastupitelstvu obce k vydání

- Termín do konce roku 2025, celkové náklady do 100 000,-

- Zastupitelstvo bude požadovat uhrazení nákladů na změnu č. 3C po vlastníkovi pozemku 1964/8 v k. ú. Kunčice p. O.

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schválí, že chce pokračovat v procesu pořizování Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem, ale za podmínky, že z návrhu řešení bude vypuštěna plocha Z3/26, a že vlastník pozemku p. č. 1964/8 uhradí zbývající náklady související se změnou č. 3C.

Varianta C.

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schválí ukončení pořizování Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem.

- Vlastníci pozemků p. č. 1961/5, 1964/17 a 1964/8 vše v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem si pak mohou podat podněty na změny územního plánu v souladu s ust. § 109 odst. 2 stavebního zákona, které by byly eventuálně zařazeny do další změny územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem.

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem po projednání:

- schvaluje / neschvaluje

že chce pokračovat v procesu pořizování Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem dle varianty A. obsažené v důvodové zprávě;

- schvaluje / neschvaluje

že chce pokračovat v procesu pořizování Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem dle varianty B. obsažené v důvodové zprávě, tedy za podmínky, že z návrhu změny č. 3C bude vypuštěna plocha s označením Z3/26, a že vlastník pozemku p. č. 1964/8 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem uhradí zbývající náklady související se změnou č. 3C;

- schvaluje / neschvaluje,

že ukončuje pořizování Změny č. 3C Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem.