# SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1.

Předmětem této smlouvy je vypracování kompletní projektové dokumentace pro vybudování „Sběrného Dvora pod Obecním úřadem v Kunčicích pod Ondřejníkem“.

- Obec Kunčice pod Ondřejníkem

- Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

- IČO: 00296856 / DIČ: CZ00296856

- Zastoupená: Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce

(dále jen „Objednatel“)

a

- Projektanti Ostrava s.r.o.

- Sídlo: Bratří Sedláčků 828/51, 721 00 Ostrava - Svinov

- Provozovna: Bratří Sedláčků 812/46, 721 00 Ostrava – Svinov

- Zastoupená: Ing. Lukáš Kozák

- IČO: 07293640

- E-mail: info@projektant-ostrava.cz / Tel.: 773 551 782

(dále jen „Zhotovitel“)

## Článek 1 – Předmět dodatku

1.1 Tento dodatek upravuje Smlouvu o dílo ze dne 21. 8. 2025 výhradně v oblasti termínů plnění.
1.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

## Článek 2 – Změna termínů

2.1 Termín pro vypracování kompletní projektové dokumentace se mění na: 31. 8. 2026.
2.2 Termín pro spolupráci na získání pravomocného stavebního povolení se mění na: 31. 10. 2026.
2.3 Ostatní podmínky týkající se součinnosti a odpovědnosti stran zůstávají beze změny.

## Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.2 Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3.4 Právní doložka: Tato smlouva byla schválena usnesením RO106/2025/5, ze dne 25. 11. 2025.

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 27.11.2025

.....................................................
Za Objednatele: Ing. Jiří Mikala, starosta obce

V Ostravě  dne 27.11.2025					
.....................................................
Za Zhotovitele: Ing. Lukáš Kozák, jednatel