Položkový rozpočet

Oprava cesty  - chaty  - cca 1000m x 3 m – 3000m2  - dle skutečnosti

| 1 | Strojní rovnání cesty | 3000 | 40 | 120000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hutnění cesty válec + ruční rozhrnutí cca 7-10cm | 3000 | 45 | 135000 |
| 3 | Doplnění děr betonem | 1x | 6500 | 6500 |
| 4 | Koupě betonu | 5m3 | 2800 | 14000 |
| 5 | Dovoz betonu | 3x | 1500 | 4500 |
| 6 | Dovoz štěrkodrtě | 28x | 1500 | 42000 |
| 7 | Strouhy na odvoz vody cca | 8x | 500 | 4000 |
| 8 | Dopravné | 1x | 2500 | 2500 |

Celkem bez DPH                                                                                                          328500kč

Srážka  4ks – 5m

| 1 | Výkopové práce | 20m | 220 | 4400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Koupě materiálu + svaření | 20m | 850 | 17000 |
| 3 | Dovoz žlabů + materiál | 1x | 2200 | 2200 |
| 4 | Koupě betonu | 1,5m3 | 3000 | 4500 |
| 5 | Usazení žlabů | 20m | 250 | 5000 |
| 6 | Dopravné | 1x | 500 | 500 |

Celkem bez DPH 	33600kč

Poznámky:

Skutečný počet m2, m3, ks, obrub, bednění, dlažby, cest kontejneru, domíchávače, kusů a tonáže materiálu se určí při závěru stavby dle skutečnosti

3000m2 x 0,08cm – 240m3   cca 420t stěrkodrtě 0/32 + 0/63 – dle potřeby