Dohoda a o narovnání

(„dohoda“)

uzavřená mezi:

obec Březůvky, IČO: 002 83 843

sídlem Březůvky 1, PSČ: 763 45

(„objednatel“)

-a-

společnost MANAG, a.s., IČ: 479 06 898

sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ: 760 01

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 984

(„zhotovitel“)

t a k t o :

Úvodní ujednání

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany dne 23. 8. 2019 společně uzavřely smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků, a to dle § 2586 občanského zákoníku, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve stavební úpravě a přístavbě ZŠ Březůvky („dílo“), a závazek objednatele poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při realizaci díla, dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu díla („smlouva“); a

po realizaci díla na základě smlouvy mezi smluvními stranami vznikla sporná práva a povinnosti;

- smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou vzájemně narovnávají sporná práva a povinnosti která vznikla v souvislosti s realizací díla dle smlouvy.

- Vymezení sporných práv a povinností

Mezi smluvními stranami jsou sporná následující práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy:

zda objednatel oprávněně zhotoviteli reklamoval vadu díla spočívající ve zboulovatělých místech – vyduté PVC podlahové krytiny („vada“), popř. zda se zhotovitel ocitl s odstraněním vady v prodlení;

zda byl objednatel oprávněn odstranit reklamovanou vadu na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby, a zda je zhotovitel povinen tyto náklady objednateli uhradit.

Smluvní strany prohlašují, že vznik sporných práv a povinností plyne z jejich komunikace předcházející uzavření této dohody a z osobního jednání, a i tyto skutečnosti jsou předmětem vypořádání níže.

- Narovnání

Smluvní strany se za účelem narovnání sporných práv a povinností popsaných v článku 2. této dohody dohodly na tom, že:

zhotovitel objednateli uhradí částku ve výši 170 000 Kč, a to ve lhůtě do 20 dní ode dne uzavření dohody;

reklamovanou vadu strany považují za odstraněnou;

v rozsahu vady objednatel ztrácí práva z vadného plnění a ze sjednané záruky;

veškerá práva a povinnosti smluvních stran jsou zcela vypořádány, tj. že ani jedna ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně ke dni uzavření dohody nemá žádné další nároky.

Smluvní strany prohlašují, že výše učiněným narovnáním jsou vypořádána všechna sporná práva a povinnosti smluvních stran, a žádná ze smluvních stran tak není oprávněna v souvislosti s těmito spornými právy a povinnostmi čehokoli po druhé smluvní straně požadovat.

- Závěrečná ujednání

Doložka podle § 41 zákona o obcích: Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce, a to usnesením č _____________, ze dne _________.

Jakékoliv změny nebo dodatky této dohody musí být učiněny písemně.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

| V _______dne _______ 2024 | V _______dne _______ 2024 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| _________________________________ | _________________________________ |
| obec Březůvky | MANAG, a.s. |
| Hana Vachová, MBA, MPA, starostka | Ing. Antonín Suchý, člen představenstva |