## SMLOUVA O DÍLO

# ev. číslo zhotovitele: xx

ev. číslo objednatele: MUR/88/23-S

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „OZ“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

- Účastníci smlouvy

  - Objednatel: 		Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

sídlo: 			Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

zastoupený:	Bc. Tomášem Levinským, starostou města

IČ:			00262552

DIČ: 			CZ00262552

Bankovní spojení:	963232349/0800

Datová schránka:	fjxbbm5

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Levinský, starosta města

ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí staveniště a ve věcech předání a převzetí díla oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Levinský, starosta města

Ing. Miroslav Fadrhons, odbor výstavby MÚ

technický dozor (dále jako „TDS“): Ing. Jiří Sluka, IČ: 10421955

autorský dozor (dále jako „AD“): Ing.arch. Pavla Šturmová, Atakarchitekti s.r.o., 8. Března 21/13, Liberec 6, IČ: 47782781

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:		xx

PSČ, sídlo: 		xx

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném xx

zastoupený:	xx

IČ:			xx

DIČ:			xx

Bankovní spojení: 	xx

Datová schránka:	xx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: xx

ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí prací oprávněn k jednání: xx

(dále jen „zhotovitel“)

  - Objednatel a zhotovitel (dále společně také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „TILIA - interiéry“. (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

  - Realizace části veřejné zakázky (knihovna) je spolufinancována z prostředků „výzvy IROP – MAS Podještědí“. Název projektu: „xx“ registrační číslo projektu: xx.

- Předmět smlouvy

2.1	Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž  interiérů vybraných prostorů objektu Městského integrovaného centra služeb TILIA v centru města na adrese Náměstí Míru, č.p. 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

V rámci předmětu veřejné zakázky budou realizovány interiéry do místností infocentra, kanceláře starosty, obřadního sálu a velké jednací místnosti, knihovny.

Interiéry v daných místnostech budou realizovány dle dokumentace pro provedení stavby Městské integrované centrum Tilia Rychnov u Jablonce nad Nisou, zhotovitelem dokumentace je firma Atakarchitekti s.r.o., 8. Března 21/13, Liberec 6, zhotovená v říjnu 2022.

Součástí dodávky a montáže předmětu veřejné zakázky jsou kuchyňské linky, sedací a konferenční soupravy, pracovní stoly a křesla, skříně, regály na knihy, zákryty otopných těles, podlahy, obložení stropů a další doplňky, vše dle uvedené projektové dokumentace.

Umístění prostorů montáže v objektu:

- přízemí – I. NP: informační centrum

- patro – II. NP: kancelář starosty, obřadní sál, velká zasedací místnost

- podkroví – III. NP: knihovna

Předmět smlouvy je dále v této smlouvě uváděn také jen jako „dílo“.

  - Rozsah díla je určen:

2.2.1	zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z května 2023, které byly podkladem 
pro zpracování nabídky zhotovitele do zadávacího řízení (dále jen „ZP“);

2.2.2	projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jako „DPS“) zpracovanou společností Atakarchitekti s.r.o., 8. Března 21/13, Liberec 6, IČ: 47782782, která byla v elektronické verzi zhotoviteli poskytnuta jako příloha ZP. Listinné vyhotovení DPS bylo zhotoviteli předáno při uzavření této smlouvy. Za správnost a úplnost DPS odpovídá objednatel.

2.2.3	nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení ze dne xx (dále jen „nabídka zhotovitele“)

2.2.4	oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

  - Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, materiály, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech dle této smlouvy včetně příloh a v podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

  - Součástí díla jsou také veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné provedení a dokončení díla včetně zajištění potřebných záborů veřejného prostranství 
i včetně opatření nutných pro provádění díla za nepříznivých klimatických podmínek nastalých v průběhu jeho realizace.

  - Součástí díla je také veškerá potřebná dokumentace nezbytná ke kolaudaci a k řádnému užívání a provozování díla.

  - Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady, na své nebezpečí a na svou odpovědnost, pro objednatele, shora specifikované dílo podle podmínek a v termínu dle této smlouvy a dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje dokončené dílo ve sjednaném termínu převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou dle této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy, které obdržel od objednatele, nemají vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu.

  - Zhotovitel písemně doloží, že všechny použité materiály, instalované a předané jako dílo, splňují hygienické normy a jsou zdravotně nezávadné.

## Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, v DPS a v položkovém rozpočtu.

  - Celková cena díla je stanovena pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Celková cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH				xxx
DPH 21%						xxx
Celková cena díla včetně DPH			xxx

  - Podrobná kalkulace celkové ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.  Tento rozpočet je pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou závazný, případná změna celkové ceny díla je možná pouze v souladu se zněním odst. 3.8 této smlouvy.

  - Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně zahrnutí všech obvyklých rizik a vlivů působících během jeho provádění. Cena díla zahrnuje vývoj cen ve stavebnictví včetně vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám v průběhu realizace díla. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, DPS a položkovém rozpočtu, včetně nákladů na zřízení staveniště, nákladů na provedení všech zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, i nákladů na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které vybraný dodavatel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí.

  - DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

  - Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

  - Celkovou cenu díla je možné změnit v důsledku změn rozsahu nebo kvality realizovaných prací nebo dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v ZP, DPS a položkovém rozpočtu. Tyto změny je možné realizovat pouze za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně písemně upozornit objednatele a jejich realizaci nezahájit dříve, než budou písemně odsouhlaseny pověřenou osobou objednatele. Podkladem pro oceňování změn budou jednotkové ceny uvedené v příloze č.1 této smlouvy, konečná cena změny bude vždy stanovena dohodou smluvních stran. Veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Podkladem pro uzavření dodatku budou změnové listy připravené zhotovitelem s odůvodněním změn, jejichž součástí bude položkový rozpočet změn zpracovaný ve struktuře přílohy č. 1 této smlouvy.

  - Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavovaných zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele.  Faktury budou vystavovány odděleně pro oddíly dokumentace a rozpočtu INT.1 – INT.3 a samostatně pro oddíl INT.4 knihovna podle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

  - Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % z celkové ceny díla, zbývajících 10 % bude pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.

  - Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky, číslo smlouvy, v případě daňového dokladu za realizované části interiérů do knihovny i název projektu, tj. „IROP – MAS Podještědí“ a jeho registrační číslo (bude doplněno zadavatelem). Dále bude na daňovém dokladu uvedena cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis prací, odsouhlasený a podepsaný pověřenou osobou objednatele, zpracovaný v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 smlouvy. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.

  - V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

  - Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30 dnů ode dne jejich průkazného doručení objednateli. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zálohy objednatel neposkytuje.

## Místo a doba plnění

  - Místem plnění je Liberecký kraj, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (744344): stávající objekt č. p. 720 (Městské integrované centrum Tilia), který je součástí pozemku p.č 31/3, ve vlastnictví zadavatele na LV 10001;

  - Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín.  O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tzn. zrealizovat, dokončit a předat objednateli 
ve lhůtě maximálně do 90 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání staveniště. Dílo je provedeno ukončením přejímacího řízení dle odst. 8.7 této smlouvy. Tato lhůta pro provedení díla je nepřekročitelná a lze změnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě za podmínek uvedených v odst. 4.6 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s časovým harmonogramem průběhu stavby, který zpracuje v součinnosti s objednatelem do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Harmonogram odsouhlasený oběma smluvními stranami se stane součástí stavebního deníku.

  - Smluvní strany jsou oprávněny dohodnout se na změnách v časovém harmonogramu v průběhu realizace díla. Tím však nesmí být dotčena lhůta pro provedení díla, uvedená v odst. 4.3 smlouvy.

  - Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat z následujících příčin:

    - nemožnost zahájit nebo realizovat dílo z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, správci IS apod.); přičemž zhotovitel je povinen písemně objednatele na tento důvod upozornit;

    - z důvodu pozastavení prací na písemný pokyn objednatele, přičemž pakliže se v takovém případě bude zhotovitel domnívat, že pozastavení prací může mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení díla, musí toto sdělit objednateli písemně. I přesto musí dojít v případě prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy k uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

    - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;

  - Případné prodloužení lhůty pro provedení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy musí být řešeno dodatkem ke smlouvě po vzájemné dohodě smluvních stran. Zhotovitel nemá na prodloužení konečné lhůty k plnění dle této smlouvy (4.3) nárok a vždy musí 
o prodloužení lhůty k plnění dle této smlouvy písemně objednatele požádat.

## Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi danými touto smlouvou a souvisejícími platnými právními předpisy a normami. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, ZP, DPS a podle technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat specifické požadavky místních orgánů a správců sítí a pokyny objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit si sám pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání), nebo i sám ze staveniště vykázat jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či díle, která podle názoru objednatele:

- si trvale či opakovaně počíná nekompetentně;

- plní své povinnosti nedostatečně či nedbale;

- neplní některá ustanovení smlouvy anebo právních předpisů;

- trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

# V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit jiného pracovníka řádně kvalifikovaného pro výkon příslušné profese.

  - Zhotovitel je povinen umožnit zodpovědným osobám výkon funkce TDS, AD. Dále je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům objednatele, ale i ostatních organizací státní správy pro výkon případné kontrolní činnosti.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, provádět veškerá bezpečnostní opatření, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho subdodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu); v souvislosti s těmito povinnostmi se zhotovitel zavazuje vést deník BOZP. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné i namátkové kontroly BOZP svých zaměstnanců vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby (organizace).

  - Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, koordinačních porad a veškerých dalších jednání na stavbě svolaných ze strany objednatele a zavazuje se plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny uvedené v zápisech z kontrolních dnů (popř. z dalších obdobných jednání), stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v postupech či v množství prací při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.

  - Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a požadavky uvedenými v ZP a DPS. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce TDS, AD. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla a je k nim povinen zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. 8 této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: .................(bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy).

  - Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem 
na adresu oprávněné osoby, zápisem ve stavebním deníku apod.) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

  - Pokud zhotovitel výzvu dle odst. 5.10 této smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit.

  - Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich dodatečné odkrytí, provede zhotovitel toto odkrytí na náklady objednatele. Pokud se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

  - O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas zástupce objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se zástupce objednatele přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. Za písemné oznámení dle tohoto odst. smlouvy se má i oznámení prostřednictvím e-mailu na adresu: …………….(bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy).

  - Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně do konce roku 2031, pokud není v platných právních předpisech stanovena lhůta delší. Potom musí použít tuto delší lhůtu.

  - Zhotovitel se v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným osobám provedení kontroly projektu „Integrované městské centrum služeb Tilia“ a poskytne jim při provádění kontroly součinnost.

## Poddodavatelé

  - Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo, které je předmětem této smlouvy, realizovat sám nebo za pomoci svých poddodavatelů, přičemž seznam významných poddodavatelů, kteří mu byli v té době známi, předložil objednateli v rámci součinnosti před uzavřením této smlouvy.  Seznam významných poddodavatelů je přílohou / součástí stavebního deníku.

  - Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle odst. 6.2 smlouvy a kteří se do plnění předmětu této smlouvy zapojí následně, oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových poddodavatelů 
do stavebního deníku.

  - 6.4	Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:

    - dodávky stavebních materiálů ani výrobků,

    - služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako jsou např. úklidové služby, ostraha,

    - pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 10% z finančního objemu díla.

  - Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu provádění díla možná po písemném oznámení objednateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být provedena předložením nového seznamu nebo zápisem do stavebního deníku.

  - Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku této jiné osoby předloženém v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Písemný závazek se v takovém případě stane přílohou č. 2 této smlouvy.

  - Změna poddodavatele nebo jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností, písemným dodatkem ke smlouvě a pouze za předpokladu, že nový poddodavatel (nebo jiná osoba) prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako původní poddodavatel (nebo jiná osoba) a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na realizaci díla podílet. Písemný dodatek ke smlouvě není nutné uzavírat v případě změny v osobě hlavního stavbyvedoucího, kde postačí zápis změny ve stavebním deníku při splnění podmínek uvedených v odst. 11.3 této smlouvy.  Změna poddodavatele (nebo jiné osoby), který/á převzal/a společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je přípustná pouze za situace, že nový poddodavatel (či jiná osoba) se ke společné a nerozdílné odpovědnosti zaváže.

  - Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. To neplatí v případě, že poddodavatel nebo jiná osoba, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, převzal/a společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Takový poddodavatel (nebo jiná osoba) je společně se zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

## Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, ZP, DPS a podle technologických postupů k vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat specifické požadavky místních orgánů a správců sítí a pokyny objednatele.

  - Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách požadováno jinak.

  - Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

  - Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo, tzn. záruku za jakost díla, v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené dílo, provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN a DPS.

  - Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele, která je uvedena v záhlaví této smlouvy či datovou zprávou do datové schránky zhotovitele. Vada, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí v jejím důsledku nebezpečí škody velkého rozsahu, je považována za havárii. Havárie může být objednatelem oznámena zhotoviteli telefonickou výzvou, která bude následně písemně potvrzena uvedeným způsobem.

  - Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady díla či jeho části. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku, kdy objednatel vadu oznámí, zahájit její odstraňování a vadu odstranit nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit její odstraňování nejpozději do 12 hodin od okamžiku, kdy ji objednatel zhotoviteli oznámí. Havárii se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 3  dnů od okamžiku jejího oznámení zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter havárie smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.

  - Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

  - Pokud zhotovitel řádně neodstraní vadu díla ve lhůtě dle bodu 7.7, je objednatel oprávněn (nikoliv povinen) nechat vadu odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

## Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín. Výzvu ve smyslu tohoto bodu je zhotovitel oprávněn učinit až po řádném dokončení díla.

  - Při zahájení přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá následující doklady:

    - dokumentaci skutečného provedení stavby,

    - návody k použití v českém jazyce a veškerou další dokumentaci potřebnou k řádnému užívání a provozování díla.

    - doklady o odstranění a nakládání s odpady,

    - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

    - doklady nutné k předání díla (stavební deník, deník BOZP, atesty materiálů, předávací protokoly)

  - Bez předání výše uvedených dokladů nebude přejímací řízení zahájeno.

  - O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol. Povinným obsahem tohoto protokolu jsou:

    - identifikační údaje objednatele a zhotovitele a název stavby;

    - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí;

    - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;

    - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;

    - konec záruční lhůty;

    - zhodnocení jakosti díla;

    - seznam předaných dokladů;

    - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, či zda dílo přejímá s výhradou.

  - Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí předávací protokol obsahovat dále jejich soupis, způsob a termín jejich odstranění a dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků. Vadou díla je také nepředání či pouze částečné předání potřebné dokumentace k dílu.

  - V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

  - Přejímací řízení končí oboustranným podpisem smluvními stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

  - Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.

  - Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, pak platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

  - Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů po ukončení přejímacího řízení. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu.

  - Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn (nikoliv povinen) nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

  - Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

## Sankce

  - Dodržení lhůty pro provedení, tedy dokončení a předání kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

  - Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - Za prodlení se splněním povinnosti provést, dokončit či předat dílo nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě dle odst. 4.3 smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení.

  - Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, kdy taková vada je považována za havárii, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

  - Za nedodržení termínu pro odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. Za nedodržení termínu pro odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, kdy taková vada je považována za havárii, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

  - V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

  - Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s DPS a tak, jak je sjednáno touto smlouvou, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 7.9. a 8.11 této smlouvy (náklady na odstranění vad třetí osobou, resp. náklady na odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení třetí osobou).

  - Zaplacením veškerých smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká právo objednatele na náhradu škody, která by vznikla pro ten samý důvod, pro který byla sjednána smluvní pokuta, tzn., smluvní strany výslovně sjednaly, že smluvní pokuta a náhrada škody vedle sebe obstojí.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

  - Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

## Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

  - Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

  - Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

  - Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, úmyslu, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

  - Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

  - Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

  - Zhotovitel odpovídá také za škodu, kterou jsou i případné sankce či neposkytnutí (krácení) dotace (viz. odst. 1.4 smlouvy). Tedy pokud dojde pro porušení jakékoli 
z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného zhotoviteli k tomu, že bude objednatel nucen vrátit dotaci (či její část), kterou čerpá na dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část, které objednateli 
v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou.“

  - Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a činností jeho poddodavatelů i zaměstnanců apod., přičemž škodou je myšlena jak škoda na věcech, majetku nebo zdraví třetích osob, tak dále i veškeré nemajetkové újmy. Pojištění musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru díla (stavby) a jejímu okolí. Výše pojistného plnění musí být sjednána minimálně na částku 1 mil. Kč.

  - Zhotovitel je dále povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), tzn. uzavřít pojištění stavebně-montážních rizik, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění díla a pojistná hodnota budovaného díla musí odpovídat jeho nové ceně, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení.

  - Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

  - Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

  - Doklady o pojištění dle odst. 10.9 a 10.10 předložil zhotovitel objednateli v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat tyto doklady i kdykoliv během platnosti smlouvy a zhotovitel je povinen je na vyžádání objednatele předložit. Nepředložení dokladů o pojištění stejně jako nesplnění povinnosti pojištění dle předchozích odstavců této části smlouvy je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, s účinky ex nunc.

## Ostatní ujednání

  - Hlavním stavbyvedoucím je pan/paní xx

  - Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí bude v rámci své funkce zajišťovat mj. kontrolu průběhu stavby z hlediska kvality práce, dodržování technologických lhůt a časového harmonogramu a kontrolu zápisů ve stavebním deníku (alespoň 1x týdně). Dále bude průběžně spolupracovat s TDS a AD při řešení případných změn stavby a bude osobně zajišťovat kontrolu všech na stavbě prováděných zkoušek i kontrolu jejich výsledků.  Osobně se zúčastní předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů a předání a převzetí dokončeného díla a jeho kolaudace.

  - Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího je možná pouze po schválení objednatelem a pouze za předpokladu, že bude nahrazen osobou, která prokáže kvalifikaci shodným způsobem a minimálně ve shodné úrovni jako bylo stanoveno v ZP. Zhotovitel předloží návrh změny osoby hlavního stavbyvedoucího na pracovní poradě nebo na jednání kontrolního dne a doklady prokazující kvalifikaci nové osoby předá objednateli v dohodnutém termínu. Smluvní strany se dohodly, že změna hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce nevyžaduje písemný dodatek ke smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (s účinky ex nunc):

    - pokud je zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti provést, dokončit či předat dílo nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě dle odst. 4.3 smlouvy delším než 14 dní

    - pokud zhotovitel porušil jakoukoli další ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;

    - pokud zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn či schopen splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;

    - pokud soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),

    - pokud tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva,

    - pokud tak stanoví OZ

  - Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ.

  - Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

  - Smluvní strany se zavazují poskytnout plnou součinnost při kontrole hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky a s tím spojené kontrole všech nezbytných dokladů, podkladů a informací spojených s předmětem smlouvy.

  - Kde je v této smlouvě uvedeno, že je třeba učinit výzvu či jiný jednostranný právní úkon (právní jednání) písemně, platí, že taková výzva bude doručena vždy druhou smluvní stranou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy či zaslána do datové schránky druhé smluvní straně, pokud není výslovně uvedeno, že postačí e-mailová komunikace.

## Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby, zhotovitel není dále oprávněn tuto smlouvu postoupit třetí osobě.

  - Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

  - Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě kolize mají přednost ustanovení této smlouvy.

  - Tato smlouva byla uzavřena elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny listinné verze smlouvy.

  - Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele (objednatele), na webových stránkách objednatele apod.

  - Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen uveřejňovat smlouvu dle zákona č. 340/2015, o registru smluv.

  - Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Rychnov u Jablonce nad Nisou na  schůzi č. xxxxx, číslo usnesení: xxx.

  - Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: 	Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2: 	Písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ - NERELEVANTNÍ

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne:

objednatel:				    zhotovitel:

| ................................................ Bc. Tomáš Levinský starosta města | ................................................ xxxxx |
| --- | --- |