DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

číslo: MUR/5/22-5

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník)

mezi smluvními stranami:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

se sídlem:	Husova 490

zastoupené: Bc. Tomášem Levinským, starostou města

# IČ:	00262552

DIČ: CZ 00262552

Bankovní spojení:	963232349/0800 Česká spořitelna

tel.:	603 574 148

e-mail: mfadrhons@rychnovjbc.cz

(dále jen příkazce)

a

Ing. Jiří Sluka

osvědčení o autorizaci č.:		0601403

se sídlem:				Knoflíková 4524/12,466 01 Jablonec nad Nisou

IČ:					10421955

DIČ:				CZ5612180783

bankovní spojení:			ČSOB,a.s., pobočka Jablonec n.N., č.ú:210797345/0300

tel.:					773 224242

e-mail:				sluka.jiri@volny.cz

(dále jen příkazník)

Obě strany se dohodly na dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, kterým se mění a upravují následující ustanovení:

2. Doba a termíny plnění předmětu smlouvy

1.   Na základě změny termínu realizace díla - prodloužení doby realizace, se prodlužuje termín plnění smlouvy o 4 měsíce, tj. do 30.11.2023

3. Smluvní odměna

2.   Na základě změny doby realizace dle bodu 1 článku 2 tohoto dodatku se navyšuje výše smluvní odměny, vypočtená ve smlouvě o dílo v bodě 3.2 článku 3.(Smluvní odměna) o 4 x 64.000,- Kč bez DPH, tj. celkem o 256.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí  53.760,- Kč, celková cena navýšení včetně DPH je 309.760,- Kč.

3.  Příkazník je oprávněn účtovat příkazci odměnu podle bodu 2 tohoto dodatku postupně v měsících srpen, září, říjen, listopad 2023, a to vystavenými fakturami na částky 64 000,-Kč měsíčně + 21% DPH, celkem měsíčně 77 440,- Kč. Faktury budou vystavovány vždy po skončení měsíce, v němž byla prováděna činnost technického dozoru stavebníka.

Ostatní ujednání příkazní smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou, dne.....................       V  Jablonci nad Nisou, dne: ...............................

………………………..….......……....…				         ……………………………….……………

Bc. Tomáš Levinský					   	        Ing. Jiří Sluka

za příkazníka					           	          za příkazce