DODATEK č. 1

SMLOUVY  O  DÍLO č.  1414 / 2024

(dále jen „dodatek“)

SoD uzavřená dle § 2586 - 2630 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v plném znění

I.   SMLUVNÍ  STRANY

Zhotovitel:	KaHa Hranice s.r.o.

Mlýnská  520

753 61 HRANICE  IV - Drahotuše

tel: 	581 694 411	E-mail:  kaha@kaha.cz

IČO:  268 35 703	DIČ: 	CZ 268 35 703

Bankovní spojení: 	27-6453340267 / 0100    Komerční banka a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 40138

Osoby oprávněné ve věcech smluvních a realizačních: 	Ing. Petr Kafka – jednatel společnosti

(dále jen“ zhotovitel“)

Objednatel:	Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 569

739 13	Kunčice pod Ondřejníkem

tel: 	736 773 930	E-mail: mistostarosta@kuncicepo.cz

IČO:  00296856	DIČ:  CZ 00296856

Bankovní spojení: 	1682010349/0800

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Mikala – starosta

Osoby oprávněné ve věcech realizačních: 	Petr Trysčuk – místostarosta

(dále jen „objednatel“)

# II.     NÁZEV  AKCE  –  ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO

Akce:	VDJ Kunčice pod Ondřejníkem

Zakázka  č.:	2024 Z0-1824

Objednávka č.:	ze dne 21.2.2024

# III.   PŘEDMĚT  DODATKU č. 1

Vícepráce - Realizace bypassu včetně napojení na budoucí potrubí, demontážní práce, vrtání prostupů, v rozsahu dle nabídky č. 20243593-1 ze dne 29.4.2024 a cenové a položkové specifikace níže.

Položková specifikace :

Bypass											52.234,- Kč bez DPH

Demontáž		41.600,- Kč bez DPH

Prostupy (2x pr. 200 mm, L=500 mm, doprava)		15.000,- Kč bez DPH

Vodoměry – odečet	       - 36.416,- Kč bez DPH

CELKEM		72.418,- Kč bez DPH

Položková specifikace :

| Bypass |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | trubka pr. 154x2, mat. 1.4301 | 1 | m |
| 5.2. | koleno 90°, pr. 154x2, mat. 1.4301 | 1 | ks |
| 5.3. | t-kus pr. 154x2, mat. 1.4301 | 1 | ks |
| 5.4. | šoupě DN150 s ručním kolem, tvárná litina | 2 | ks |
| 5.5. | příruba přivařovací DN 150, PN10, mat. 1.4301 | 8 | ks |
| 5.6. | přírubový spoj DN 150, mat. 1.4301 | 6 | kpl |
| 5.7. | podpěra potrubí, kotevní materiál | 1 | kpl |
| 5.8. | montáž technologie | 1 | kpl |
| Vodoměry - ODEČET |  |  |  |
| 1.8. | Vodoměr DN 100, impulsní snímač 1imp/100l | -1 | ks |
| 3.8. | vodoměr DN 150 | -1 | ks |
| 1.5. | Redukce centrická 154/114,3, mat. 1.4301 | -2 | ks |
| 1.12. | Přírubový spoj DN 100, mat. 1.4301 | -2 | kpl |
| 1.14. | Příruba přivařovací DN 100, PN 10, mat. 1.4301 | -2 | ks |

IV.   CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

V souladu s § 2610 - 2614  zák. č. 89/2012 Sb. o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo dle této smlouvy ve výši:

Cena dle SoD č. 1414/2024								961.719,- Kč bez DPH

Cena dle DODATKU č. 1 - SoD č. 1414/2024						  72.418,- Kč bez DPH

## Celková  cena  za  zhotovení  díla:	1.034.137,- Kč bez DPH

V souladu s platným zákonem o DPH a s ohledem na tzv. režim přenesení daňové povinnosti platný pro stavební a montážní práce je Objednatel (zákazník) povinen odvést daň z přidané hodnoty v patřičné výši finančnímu úřadu.

V.   TERMÍN  PLNĚNÍ

Dokončení prací do 14.6.2024.

VI. 	Závěrečná   ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1414/2024, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a nabývá platnosti a zároveň účinnosti dnem podpisu za obě smluvní strany.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1414/2024  v celém rozsahu souhlasí.

Potvrzeno za zhotovitele dne: 		Potvrzeno za objednatele dne:

Ing. Petr Kafka – jednatel společnosti

--------------------------------------------		----------------------------------------

podpis a razítko		podpis a razítko