Zpráva starostky o činnosti OÚ a Rady obce

Obecní úřad plnil od minulého zasedání ZO krom běžné agendy i další úkony úkoly:

- Pokračovali práce na akci výměna asfaltových povrchů na hořejším Brandýsku a v ulici Do zahrad a Postranní. K dnešnímu dni je většina prací hotová, chybí pár zálivek. Nejpozději ve čtvrtek dojde k předání díla. Vyskytli se nám i problémy, kdy občan provedl neoprávněný zásah do vozovky na obecním pozemku a jeho zaviněním došlo k poškození nového asfaltového povrchu. Podle jeho slov mu tento postup poradil jeden ze zastupitelů. Prosím neraďme tam, kde nám chybí odporné znalosti.

- Bylo ukončeno výběrové řízení na Úpravy technologie ČOV, dodavatel FORTEX – AGS, a.s., dokončení díla plánováno do konce srpna.

- Bylo ukončeno výběrové řízení na výměny asfaltových povrchů v Olšanech. Pozemní komunikace Bohemia. Práce budou zahájeny v průběhu prázdnin.

- Jak jsem avizovala na minulém jednání byly zahájeny práce na opravě silnice Cvrčovice – Brandýsek je omezen provoz v ulici Pod Lesíkem.

- Pokračuje zpracování PD na opravu Švermovské ulice.

- Ukončili jsme studie zvýšení kapacity ČOV.

- Proběhl přezkum hospodaření obce (audit)

- Připravili jsme volby do Evropského parlamentu.

- Opravili jsme plot u fotbalového hřiště.

- Pokračují kontroly o různých orgánů. Nejblíže nás čeká teď ve středu nás čeká kontrola z Ministerstva vnitra na samostatnou působnost. Ráda bych se v této souvislosti vyjádřila ke slovům pana zastupitele Kratochvíla, která napsal na sociální sítě cituji „nikdo na nikoho neposílá neoprávněné kontroly, ta kontrola dorazí, když je prostě na úřadě bordel“  Toto je  nepravdivé a úřadpoškozující tvrzení a od zastupitele obce velmi nešťastné. Obec jsme od předchozího vedení převzali ve velmi zanedbaném stavu, hlavně infrastrukturu a intenzivně pracujeme na nápravách, to je už snad i vidět,  ale úřad fungoval dobře a rozhodně tam nebyla a není bordel. Už v minulosti jsem vás informovala o kontrolách matriky, které dopadli výborně, přezkum hospodaření taky nenalezl pochybení v práci úřadu. Kontrola Inspekce životního prostředí na nakládání s odpady dopadla výborně, kontrola z Inspekce práce nenašla žádné nedostatky.  Tolik k bordelu na úřadě pane Kratochvíle a myslím, že kolegyním na úřadě dlužíte omluvu.

- Nadále nás značně zaměstnají žádosti několika občanů o poskytnutí informací v režimu zákona 106 Informačního zákona a 128 zákona o obcí a s tím související odvolání a stížnosti. Do konce června budeme mít vyřízeno cca 70 takových žádostí. V celém loňském roce to bylo cca 80. Je to pro nás velká zátěž a obec to stojí nemalé peníze.

Činnost Rady obce:

Od ZO dne 29. 4. se Rada obce sešla jen 3x. protože bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo. Zápisy a jednotlivé Změny rozpisu jsou zveřejněny na webu obce. Dovolím si shrnout nejdůležitější rozhodnutí Rady za předchozí období.

- Rada obce Brandýsek schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu č.6, 7, 8/2024.

- Rada obce Brandýsek schválila práce na opravě pomníku obětem I. sv války

- Rada schválila přijetí dotace na dovybavení knihovny a nákup 2 radarů u škol

- Rada schválila k realizaci projekty participativního rozpočtu 1. Vybudování cesty na pozemku obce, 2. Solární osvětlení k ulici na Vyhlídce, 3. Zvonička na náves.

- Rada schválila zpracování Zásad spolupráce s investory – více na dnešním zasedání

- Rada schválila práce na odvlhčení zdiva v Kině a v Sokolovně

- Rada schválila pořízení venkovní učebny u budovy ZŠ C a altánu za multifunkčním hřištěm mezi školami

- Rada schválila dovybavení Sokolovny náčiním a nářadím zejména pro potřeby ZŠ