Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

(zasláno elektronickou poštou)

Ústí nad Labem, 19.12.2022						    Vyřizuje: Jaroslav Zavadil, DiS.

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace „Místní komunikace ul. Liščí“.

Na základě výzvy k podání nabídky podáváme nabídku na zpracování dokumentace výše uvedené akce.

Předmět nabídky:

- Dokumentace pro společné povolení (územní i stavební povolení)

- Soupis prací, rozpočet

Rozsah nabídky:

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se „Směrnicí pro projektování staveb pozemních komunikací (včetně dodatku č.1, MD – OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1, ze dne 17.12.2009), projektová dokumentace DUR bude zpracována dle vyhl. 405/2017 Sb., DSP i PDPS bude zpracována dle vyhl. č. 251/2018 Sb., příloha č. 9 o obsahu a rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Součástí nabídky je:

- Vypracování PD DUSP / PDPS

- Soupis prací včetně výkazu výměr a rozpočet

Součástí nabídky nejsou:

- Majetkoprávní jednání (koupě pozemků, nájem, jednání o věcných břemenech)

- Poplatky za podání povolení (zajišťuje investor)

- Přeložky IS (případné přeložky IS budou řešeny zvláštní objednávkou)

- Geodetické zaměření (zajišťuje investor)

- Veřejné osvětlení

Počet paré:		čistopis DUSP			6 vyhotovení + 1 CD-ROM

Termíny plnění zakázky :

Předpoklad zahájení prací 		4/2023

Předání čistopisu DUSP			7/2023

Předání stavebního povolení		do 3 měsíců od zahájení řízení

# Rozpis ceny pro nabídku DUSP/PDPS

Vlečné křivky pro určení šíře vozovky						    5.000 Kč

Návrh komunikace včetně obratiště						  70.000 Kč

Návrh dvou stávajících propustů							 30.000 Kč

Návrh odvodnění komunikace							 15.000 Kč

Návrh sanace podloží								   5.000 Kč

Soupis prací a rozpočet								 10.000 Kč

Ingeneering			 						 25.000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:					               160.000 Kč

DPH 21%									 33.600 Kč

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:						               193.600 Kč

SUBDODÁVKY:

Diagnostika vozovky								 65.000 Kč

Hydrologický průzkum								 20.000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:					                 85.000 Kč

DPH 21%									 17.850 Kč

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:						              102.850 Kč

DPH bude fakturována ve výši platné v době plnění zakázky.

V Ústí nad Labem dne 19.12.2023

__________________________

Jaroslav Zavadil, DiS.

jednatel společnosti

S.A.W. Consulting s.r.o.