
Dohoda o uznání vady díla v rámci záruční lhůty
Mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OBJEDNAVATEL:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zastoupeno ve věcech právních: Bc. Tomáš Levinský – starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: Jan Dvořák – pracovník MěÚ Rychnov u Jablonce n.N.
IČO: 00262552

DIČ: CZ 00262552

Číslo účtu: 963232349/0800, Česká spořitelna a.s. pobočka Jablonec nad Nisou
(dále také jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

Zastoupeno ve věcech smluvních: Tomáš Pasecký – jednatel

IČO: 49904884
DIČ: CZ49904884
Číslo účtu: 253520485/0300, ČSOB Liberec
(dále také jen „zhotovitel)

 (společně dále také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne tuto Dohoda o uznání vady díla v rámci záruční lhůty (dále jen „Dohoda“):

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2018 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.7.2018, dodatku č. 2 ze dne 10.10.2018 a dodatku č. 3 ze dne 22.11.2018 (dále jen pro stručnost „smlouva o dílo“) ve věci vybudování splaškové kanalizace KTH DN 300 v celkové délce 236 m s osmi revizními šachtami v ulici Lužická a Údolní, Rychnov u Jablonce nad Nisou dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Zdeňkem Hudcem, ČKAIT 0500390, v souladu s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením sp.zn.: 4545/2017SPR/OŽP/PA ze dne 1.3.2018 (právní moc ke dni 4.4.2018), vydaným Magistrátem města Jablonec nad Nisou. 
2. Dokončené dílo předal zhotovitel objednateli za základě předávacího protokolu dne 23.11.2018. Záruka na jakost díla byla článkem X., odstavec 2. smlouvy o dílo o sjednána v trvání 60 měsíců. Záruční doba na jakost díla poskytnutá zhotovitelem končí dne 23.11.2023.
3. Dne 21.3.2023 oznámil objednatel písemně zhotoviteli vzniklou vadu na vybodovaném díle.  Popis závady: Výškový propad na vozovce v místě pokládky nového asfaltového krytu mezi revizní šachtou 5 a 6 a 7. 
II. 
1. Smluvní strany provedly společně dne 15.5.2023 místní šetření v místě vybudované kanalizace a zhotovitel tímto prohlašují, že se jedná o zjevnou vadu v jakosti provedeného díla. Zhotovitel popsanou vadu v čl. I. odstavce 3. této Dohody uznává a konstatuje, že nese veškerou odpovědnost za vznik této vady. Zhotovitel se zavazuje   vlastními silami a na vlastní náklady vadu díla odstranit. 
2. Smluvní strany se dohodly, že odstranění popsané závady dle čl. I. odstavce 3. této Dohody bude provedeno takto:

a) Propadlá část vozovky mezi revizní šachtou 6 a 7 bude odfrézována do tl.15 cm v polovině jízdního pruhu, tj. obrazec 35 m * 2,5 m.
b) Propadlá část vozovky mezi revizní šachtou 5 a 6 bude odfrézována do tl. 15 cm v polovině jízdního pruhu, tj. obrazec 35 m * 1,5 m.

c) Nad rýhou v místě vybudované kanalizace bude provedeno přehutnění vč. doplnění štěrkodrtě.
d) V místě odfrézované části vozovky bude provedena strojní pokládka asfaltového obalovaného kameniva ACL v tl. 5 cm a ACO v tl. 5 cm s opatřením asfaltového penetračního postřiku mezi jednotlivými vrstvami.  

e) Napojení nově pokládané asfaltové vrstvy na stávající asfaltové plochy bude ošetřeno asfaltovou zálivkou. 

III.

1. Zhotovitel konstatuje, že odstranění závady zajistí vlastními silami a na vlastní náklady do 31.10.2024 a to včetně případných opatření, která bude příprava a průběh prací vyžadovat. 
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou možnou součinnost při odstraňovaní vady díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu pro odstranění závady zajistí opravu vzniklé závady objednatel na náklady zhotovitele. 

IV.

1. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli přesný termín stavebních prací popsaných v čl. II. odstavec 2. této dohody minimálně 30 dnů předem. 
2. Po dokončené opravě vzniklé závady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí opraveného díla. 

3. O převzetí opraveného díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 

4. V případě, že jakost provedené opravy nebude odpovídat obecným standardům a povaze strojně pokládané obalované asfaltové směsi, může objednatel požadovat po zhotoviteli odstranění případných závad. Tato skutečnost bude zaznamenána do předávacího protokolu. Do doby odstranění všech vad a nedodělků při odstraňování závady dle čl. I. odstavec 3 této dohody považují smluvní strany reklamační řízení za nevyřízené. 
V. 

1. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení

2. Tuto dohodu schválila Rada města dne ……………. Usnesením č. ………………….

3. Nedílnou součástí této dohody je situace se zákresem poškozené části vozovky ul. Lužická, Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

   Za objednatele:





Za zhotovitele:

     ___________________________


__________________________

Bc. Tomáš Levinský – starosta města


Tomáš Pasecký – jednatel

Přílohy:

1. Situace se zákresem poškozené části vozovky. 
[image: image1.png]"
488

e 7S
oSt
P
sg St <002
RS-4
50sl.
\
\
\
N
N
PN
. N
. N
6 . N
. N
. N
. N
, N
N

N

a /
471 /
,
,
,
’
’ /
’ ’
soucp-slr o5 RS—8

54‘\
/

dno—445.59
’

s

ot ,
’
/
659/
a ’
470 | 00
’
s6kiop-444.45 >
ano-gsz50 ,
SROTHER-erpoia
7
! 1"
/ 658/1

ouop-sss.3s
EEEnx 7NN

2 N
Pasport stavby — kanalizace: AN N
KTH DN 300, dl. 240 m - ~ z
PVC DN 150,200 dI. 3 m pHpojky ¥ s
9 ks reviznich Sachet — betonovy zdkloff — skhuz 7
] v
LEGENDA: - sases0
B mapa KN
polohopis
kanalizagni fad KTH DN 300
pFipojka PVC DN150, DN200
GEODETICKA DOKUMENTACE

MAPA SKUTEENEHO PROVEDEN( STAVBY ( DSPS)

\4

GEOMETRICKE PLANY v.o.s. Rumijancevova 3, Liberec 1, 460 01

fel. 482 710 141, m—602 948 257 liberec@geometrickeplany.cz

Objednavatel :

1. JIZERSKOHORSKA STAVEBNI s.r.o.
Prazskd 392, 463 42, Hodkovice n/Mohelkou

Zakézka:

RYCHNOV—SPLASKOVA STOKA

ul. LUZICKA, UDOLNf
K.U. Rychnov u Jablonce nad Nisou

SouFadnicovy syst: S—JTSK | Vyskovy systém: Bpv
Zpracoval: AJetébek | Datum: 29.11.2018
tis. zok: 85/2018 | Waritio: LS00 et s st

1:500




 

