DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo zhotovitele: 1517.202 4099 MPE

uzavřené ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OBJEDNAVATEL:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zastoupeno ve věcech právních: Bc. Tomáš Levinský – starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: Jan Dvořák – pracovník MěÚ Rychnov u Jablonce n.N.

IČO: 00262552

DIČ: CZ 00262552

Číslo účtu: 963232349/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČ:	45274924

DIČ:	CZ45274924

Číslo účtu: 141320112/0100, vedený u Komerční banky a.s., Praha

Zastoupený na základě plné moci ze dne 1.7.2022 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (tel. 731 601 130)

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Kotyza, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 602 037)

(společně dále také jen smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.5.2022 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule dodatku č. 1

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla dle smlouvy ze dne 6.5.2022 ve věci výstavby:

- Oprava ul. Tovární (SO 101)

- Oprava ul. Občanská a Zahradní (SO 102)

- Lokální opravy (SO 103)

- Opravy mostních objektů (SO 201, SO 202, SO 203, SO 205, SO 206, SO 207, SO 208, SO 209).

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 definují změnu rozsahu díla, respektive dokládají shodně odsouhlasený soupis víceprací a méněprací pro část stavby SO 101 1. Tovární, SO 205 L-05 Lávka u náměstí Míru, SO 206 L-06 Lávka naproti ul. Tovární, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

- Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 shodně konstatují, že dochází ke změně v ujednání o ceně díla dle čl. III. smlouvy uzavřené dne 6.5.2022. V souladu s odsouhlaseným soupisem víceprací a méněprací byla cena snížena o 165.534,94 Kč bez DPH (200.297,28 Kč včetně DPH).

II.

Předmět dodatku č. 1

Tímto dodatkem č. 1 se vypouští původní znění odstavce 1. článku III. smlouvy:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

| Celkem bez DPH | 5 790 000 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 1 215 900 Kč |
| CELKEM S DPH (21%) | 7 005 900 Kč |

„

a nahrazuje se textem:

„1.	Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. smlouvy a článku I. dodatku č. 1 zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

| Celkem bez DPH | 5 624 465,06 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 1 181 137,66 Kč |
| CELKEM S DPH (21%) | 6 805 602,72 Kč |

„

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- Ostatní ustanovení a články smlouvy ze dne 6.5.2022 se nemění a zůstávají v původním znění.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Platnost a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do této smlouvy, a to oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			_____________________________

Bc. Tomáš Levinský – starosta města		Ing. Miroslav Slatinka

ředitel závodu Liberec

na základě plné moci

Přílohy:

- Soupis víceprací a méněprací - SO 101 1. Tovární, SO 205 L-05 Lávka u náměstí Míru, SO 206 L-06 Lávka naproti ul. Tovární