Schválený plán oprav komunikací

ZM 195/11/17 - Zastupitelstvo města schvaluje plán oprav komunikací pro rok 2018 až 2022 dle přiloženého seznamu. Zároveň ukládá MěÚ zajistit koordinaci jednotlivých oprav se správci inženýrských sítí tak, aby realizace oprav byla efektivní a předpokládala případné rekonstrukce cizího zařízení v komunikaci.

ZM 205/12/17 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 195/11/2017 aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2018 až 2022 dle přiloženého seznamu. Po vyhodnocení výběrových řízení předloží MěÚ návrh na realizaci dalšího postupu.

ZM 53/03/18 - Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběžném plnění schváleného výhledu oprav komunikací. Termín splnění do 22.3.2018.

ZM 164/11/18 - Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 31.12.2018.

ZM 23/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 28.2.2019.

ZM 42/08/19-Z – Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 31.8.2019.

ZM112/11/19-Z – Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2020 až 2023. Termín splnění do 30.11.2019

266/11/20-Z	Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2021 až 2024.  Termín splnění do 30.12.2020.

312/03/21-Z	 Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2021 až 2025. Termín splnění do 31.3.2021.

415/09/21-Z	Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2021 až 2025 a přesun finančních prostředků ve výši 675 tis. Kč v rámci § Silnice (2212) z položky Investice (6121) na položku Opravy (5171). ZM dále ukládá Městskému úřadu zajistit realizaci akcí pro letošní rok formou poptávkového řízení. Termín splnění do 31.12.2021.

559/08/22-Z Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav

komunikací pro rok 2022 až 2025. Termín splnění do 10.8.2022.

Legenda

Schválená oprava

Vyřazená oprava nebo přesunutá oprava na jiné období

Nově zařazená oprava nebo přesunutá oprava z jiného období

Realizace 2018 (dokončeno)

- Sokolská obnova povrchu – III. etapa 	632 600 Kč

- Truhlářská – U Potůčku	266 000 Kč

- Horská 	265 000 Kč

- Na Hranici	229 000 Kč

- Zámková dlažba před garážemi naproti MěÚ	125 000 Kč

- Oprava parkoviště u Policie ČR	176 000 Kč

- Zámková dlažba chodník Ještědská	358 000 Kč

- Oprava mostu M08 Údolní u č.e. 65	1 449 000 Kč

- Lipová 	91 000 Kč

- Parkoviště ul. Nová	125 700 Kč

- Lesní cesta na Blanech I. etapa (1031-5171)	945 000 Kč

Realizace 2019 (dokončeno)

- Rekonstrukce ul. Nádražní (úsek od nádražní k depu KSSLK)	1 673 262 Kč

- Dokončení ul. Zálesí	605 342 Kč

- Oprava ul. Spojovací	236 153 Kč

- Rekonstrukce ul. Údolní 2	1 080 230 Kč

- Údržba krajnic ul. Kostelní	447 236 Kč

- Lokální opravy vybraných úseků (Tovární, Spojovací, Na Hranici, Čechova, Kostelní, Ještědská, nám. Míru, Mlýnská, Svahová, Lesní) včetně VRN (DIO, DSPS, vytyčení IS)	308 396 Kč

Ostatní (investice, lesy)

- Přístupová cesta ke sportovnímu areálu (3429-6171)	503 721 Kč

- Lesní cesta na Blanech II. etapa (1031-5171)	826 624 Kč

- Parkoviště Nová II. etapa 	564 587 Kč

Realizace 2020 (dokončeno)

- Údolní 1 	1 054 158 Kč

- Zahradní	324 248 Kč

- Chodník Nádražní	2 484 318 Kč

- Dopravní terminál ul. Nádražní	8 134 079 Kč

- Opěrná zeď Nádražní	 421 573 Kč

- Opěrná zeď Nám. Míru	 281 604 Kč

- Lokální opravy (lesní cesta 3022, Nová, Mlýnská, Tovární, Občanská, Liščí,

Sýrová, Vodní, Lesní, Občanská) 	308 066 Kč

Realizace 2021

- Parkovací plocha u č.p. 607 (Rafanda)	1 636 730 Kč

- Parkoviště u nám. Míru u č.p. 720 (u Tilie, zámková dlažba)	2 500 000 Kč

- Nová před č.p. 652 - 654	 544 000 Kč

- Běžná údržba, opravy, výtluky a havárie	 400 000 Kč

Realizace 2022

- Parkoviště u nám. Míru u č.p. 720 (u Tilie, zámková dlažba)	5 319 236 Kč

- Komunikace „Chemiko“ ul. Kokonínská (kolem objektu Rychnov č.p. 1)	3 037 811 Kč

- Občanská, Zahradní 	2 021 600 Kč

- Malířská (částečné plnění 2022, zbytek 2023)	1 000 000 Kč

- Tovární 	 2 775 800 Kč

- Opravy mostů (mimořádná prohlídka 8 SO)	 1 475 000 Kč

- Oprava ul. Ke Svatému Křiži (pojistná událost)	180 000 Kč

- Dobíjecí stanice nám. Míru	293 000 Kč

Realizace 2023

- Opravy komunikací 2022 (financování pozastávky – nedodělky z 2022) 	600 000 Kč

- Malířská (částečné plnění 2022, zbytek 2023)	2 193 000 Kč

- Dostavba parkoviště u Tilie II.etapa (protor před Tilií)	2 000 000 Kč

- Liščí 	750 000 Kč

- Úsek komunikace kolem č.p. 867, 768, 140 a 139 (stoupání). Vozovka je opatřena asfaltovým krytem ve špatné kondici. Komunikace má nevhodnou konstrukci, kterou je nutné sanovat a opatřit novým asfaltovým kobercem. Cena je stanovena dle orientačního rozpočtu.

- Chodník u č.p. 79	600 000 Kč

- Úprava chodníku u č.p. 79 v ul. Školní, naproti kostelu. Smyslem celé úpravy je zejména oddělit pěší zónu pro chodce od hlavní silnice III. třídy. PD řeší zároveň bezpečné parkování před č.p. 79 a odvodnění celého úseku. Zásah správců IS se nepředpokládá. Cena vychází ze soupisu prací PD.

- Úprava Parkovací plochy (mezi č.p. 472 a č.p. 460)	500 000 Kč

- Úprava parkování mezi BD č.p. 472 a 460. Úprava uvažuje s vybudováním cca 8 parkovacích míst. Území není dotčeno žádnou známou trasou inženýrských sítí.

- Sýrová	1 050 000 Kč

- Úsek od ul. Pelíkovické k č.p. 147. Jedná se o nezpevněnou komunikaci s nedostatečnou konstrukcí. V úseku se uvažuje s doplněním konstrukce, lokální sanací konstrukčních vrstev, úpravou přilehlých rigolů a pokládkou asfaltového koberce. Zásah správců IS není hlášen a cena vychází ze stavebního rozpočtu.

Přesunuto na roku 2024 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

- Komunikace u č.p. 607 (Rafanda II. etapa)	750 000 Kč

- Stavba uvažuje s opravou stávajícího asfaltového povrchu (litý asfalt) před č.p. 607 a 608. Oprava přístupové komunikace navazuje na rekonstrukci parkoviště před BD č.p. 607 a 608. Stavba dále uvažuje s využitím přilehlého pozemku pro kolmé parkovací stání osobních vozidel naproti BD. Městský úřad komunikuje s vlastníky BD ve věci spolufinancování této akce. Nová výstavba nebo rekonstrukce IS v daném místě nejsou hlášeny (závěr bude předložen RM ke schválení). Cena vychází ze stavebního rozpočtu PD.

- Oprava propustku ul Tovární ppč. 310/7 (za ČOV)	 350 000 Kč

- Odstranění potrubí s nevyhovující dimenzí. Navrhuje se nahrazení novým širším potrubím DN 1200. Vybudování železobetonových čel a vhodné konstrukce pro štěrkovou vozovku. Střet s IS v daném místě není evidován. Vlastník sousedního pozemku je připraven na dokončenou opravu propustku navázat zpevněním přilehlého svahu. Cena vychází z orientačního rozpočtu.

- Lávka L05	 250 000 Kč

- Oprava lávky vycházející z HMP z roku 2021

Přesunuto z roku 2022

- Parkovací stání Čechova 	100 000 Kč

- Zpevnění plochy pro parkovací stání osobních automobilů v ul. Čechova (naproti sportovní hale). Jedná se o úsek komunikace, kde vozidla parkují částečně v krajnici vozovky a na nezpevněném veřejném prostranství. Záměrem je vybudovat kultivované parkovací stání, které zlegalizuje současný stav. Zpevněná plocha bude vybudována ze zámkové betonové dlažby uzavřené betonovým silničním obrubníkem.

Nově zařazeno na základě vyhodnocení požadavků veřejnosti

- Zábradlí ul. Tovární (Beseda)	500 000 Kč

- Jedná se o montáž zábradlí podél Mohelky v úseku od ul. Školní k č.p. 396, kde se začíná vodní tok odvracet od vozovky a bezpečnost chodců je tak zajištěna dostatečně širokou plochou mezi silnicí a řekou. Dále je uvažováno s vybudováním části chodníku od objektu Besedy do ul. Čechova. Úsek navazuje na opravu vozovky v roce 2022. Při opravě komunikace došlo po jedné straně k montáži silniční obruby z důvodu lepší návaznosti připravované stavby chodníku komunikace ul. Tovární. Vznikl tak nekomfortní úsek pro chodce, kdy je vozovka lemována obrubou a za obrubníkem je neschůdný terén, což nutí chodce pohybovat se ve vozovce. Z tohoto důvodu je vhodné vybudovat část chodníku, který chodce vyloučí z provozu mimo komunikaci.

- Nově zařazeno na základě vyhodnocení požadavků veřejnosti

- Ke Svatému Kříži	450 000 Kč

- Jedná se o rozrušení a vyrovnání stávající povrchu komunikace s následnou pokládkou asfaltového krytu R-AB tl. 60 cm. Dále se jedná o vybudování odvodnění (3 ks liniového žlabu se zaústěním do silničního rigolu. Komunikace byla poškozena přívalovým deštěm 26.8.2022. Pojistné událost byla následně uplatněna u pojišťovny a město obdrželo pojistné plnění ve výši 136.630,- Kč. Vzhledem k dořešení pojistné události ke konci roku 2022 se nepodařilo zajistit opravu v témže roce.

- Přesunuto z roku 2022 – pojistná událost

Realizace 2024

- Liščí 	750 000 Kč

- Úsek komunikace kolem č.p. 867, 768, 140 a 139 (stoupání). Vozovka je opatřena asfaltovým krytem ve špatné kondici. Komunikace má nevhodnou konstrukci, kterou je nutné sanovat a opatřit novým asfaltovým kobercem. Cena je stanovena dle orientačního rozpočtu.

Přesunuto z roku 2023 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

- Sýrová	1 050 000 Kč

- Úsek od ul. Pelíkovické k č.p. 147. Jedná se o nezpevněnou komunikaci s nedostatečnou konstrukcí. V úseku se uvažuje s doplněním konstrukce, lokální sanací konstrukčních vrstev, úpravou přilehlých rigolů a pokládkou asfaltového koberce. Zásah správců IS není hlášen a cena vychází ze stavebního rozpočtu.

Přesunuto z roku 2023 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

- Pelíkovice 1	 650 000 Kč

- Úsek od hřebenové cesty (Pelíkovice – Košovy) k č.p. 60. Stávající štěrkový povrch je navržen doplnit a provést asfaltový kryt komunikace. Oprava počítá s osazením odvodňovacích prvků. Jedná se o přístupovou cestu ke dvěma RD, kterou město bezúplatně nabylo od Státního pozemkového úřadu v roce 2016. U vozovky byl následně prověřen technický stav a s návrhem její opravy byla zařazena do pasportu komunikací. Zásah správců IS není hlášen.

- Tovární	6 000 000 Kč

- Jedná se o opravu ul. Tovární – úsek od viaduktu k areálu č.p. 743 (bývalá bramborárna, dnes areál spol. ZF Automotive Czech s.r.o.). Akce navazuje na opravený úsek od ul. Školní k viaduktu Součástí je stavba chodníku a rekonstrukce VO. SVS po prověření kanalizace a vodovodu sdělila městu, že zařízení je v dobrém stavu (z roku 1991) a o rekonstrukcí sítí neuvažuje. Koordinaci je vhodné provést s uvažovanou rekonstrukcí sítí (plyn, voda, kanalizace) v ul. Školní (předpoklad v roce 2023 - 2025, investor GasNet a SVS). Cena vychází z odborného odhadu a nezahrnuje požadavky správců IS na případné přeložky zařízení. Tyto záležitosti budou předmětem dalšího jednání a závěry z nich budou zahrnuty v dalším stupni PD.

- Přesunuto na roku 2025 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

- Oprava parkoviště u železářství č.p. 742.	1 500 000 Kč

- Kompletní oprava stávající příjezdové komunikace k objektům č.p. 636, 637 a 742 (panelové domy a objekt železářství SOS). Oprava uvažuje s demontáží stávajícího litého asfaltového krytu a nahrazením betonové zámkové dlažby. Rekonstrukce plynové přípojky pro BD a objekt železářství proběhla v roce 2020. Modernizace rozvodu VO a dešťové kanalizace ve správě města proběhla taktéž v roce 2020.  Zásah ostatních správců IS se nepředpokládá.

- Požárnická 	 800 000 Kč

- Území před HZ. Oprava uvažuje s vybouráním stávajícího asfaltového krytu, vyrovnání konstrukčních vrstev s návazností na stávající odvodnění a strojní pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11. Součástí opravy je výšková úprava odvodňovacích prvků včetně dalších prvků cizích inženýrských sítí. Plocha cca 1000 m2. (zařazeno na základě požadavku ZM usn. 415/09/21-Z).

Přesunuto z roku 2026 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

- Pelíkovice 2	 570 000 Kč

- Úsek od silnice č. III/28714 k č.p. 10. Stávající štěrková komunikace je vzhledem k jejímu svažitému charakteru dlouhodobě poškozována dešťovou vodou při větších atmosférických srážkách. Navrhovaná oprava zahrnuje vybudování liniových odvodňovacích žlabů, oplnění konstrukce a montáž asfaltového krytu.

Přesunuto z roku 2026 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

Realizace 2025

- Tovární	6 000 000 Kč

- Jedná se o opravu ul. Tovární – úsek od viaduktu k areálu č.p. 743 (bývalá bramborárna, dnes areál spol. ZF Automotive Czech s.r.o.). Akce navazuje na opravený úsek od ul. Školní k viaduktu Součástí je stavba chodníku a rekonstrukce VO. SVS po prověření kanalizace a vodovodu sdělila městu, že zařízení je v dobrém stavu (z roku 1991) a o rekonstrukcí sítí neuvažuje. Koordinaci je vhodné provést s uvažovanou rekonstrukcí sítí (plyn, voda, kanalizace) v ul. Školní (předpoklad v roce 2023 - 2025, investor GasNet a SVS). Cena vychází z odborného odhadu a nezahrnuje požadavky správců IS na případné přeložky zařízení. Tyto záležitosti budou předmětem dalšího jednání a závěry z nich budou zahrnuty v dalším stupni PD.

- Přesunuto z roku 2023 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

- Cyklostezka Rychnov - Pulečný	20 000 000 Kč

- Úsek od křižovatky ul. Kokonínská x Malířská ke křižovatce Pulečný autobusová zastávka MHD (areál Kokonínská č.p. 1), Rychnov. Jedná se o smíšenou stezku pro chodce a cyklisty v souběhu se silnicí č. III/28711. Stavba uvažuje s vybudováním jednoho mostního objektu přes Mohelku (nedostatečná kapacita stávajícího mostu), s přeložkou vodovodu z důvodu kolize s navrženou trasou stezky (cca 90 m), výměnou kabelového vedení VO včetně stožárů a vybudováním nového odvodnění. V současné době probíhá projednávání DUR V úseku od ul Květinová k č.p. 209 (RC Klubíčko) uvažuje plynárna o výměně svého zařízení – probíhá koordinace. Další zásahy správců sítí nejsou hlášeny. Cena vychází z odborného odhadu na základě PD DUR z roku 2020.

- Turistická stezka ul. Kostelní	550 000 Kč

- Jedná se o úsek turistické stezky od zahrádkářské kolonie nad kostelem k bývalému autobazaru (ul. Na Hranici, Boční). Oprava uvažuje s instalací nových dřevěných mantinelů na začátku úseku, dále pak je uvažováno s instalací vhodného povrchu s návazností na dostatečné odvodnění stezky (zatravňovací betonová dlažba a asfaltový recyklát). Součástí opravy je revize vedení stezky po vlastním pozemku – vinou růstu okolních náletů a zemědělské činnosti na okolních polnostech došlo v několika místech k mírnému odchýlení vlastní stezky od původního umístění. Cizí zařízení nejsou v místě evidována. Zásah správců IS se nepředpokládá.

Realizace 2026

- Požárnická 	 800 000 Kč

- Území před HZ. Oprava uvažuje s vybouráním stávajícího asfaltového krytu, vyrovnání konstrukčních vrstev s návazností na stávající odvodnění a strojní pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11. Součástí opravy je výšková úprava odvodňovacích prvků včetně dalších prvků cizích inženýrských sítí. Plocha cca 1000 m2. (zařazeno na základě požadavku ZM usn. 415/09/21-Z).

- Přesunuto z roku 2026 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

- Pelíkovice 2	 570 000 Kč

- Úsek od silnice č. III/28714 k č.p. 10. Stávající štěrková komunikace je vzhledem k jejímu svažitému charakteru dlouhodobě poškozována dešťovou vodou při větších atmosférických srážkách. Navrhovaná oprava zahrnuje vybudování liniových odvodňovacích žlabů, oplnění konstrukce a montáž asfaltového krytu.

- Přesunuto z roku 2026 z důvodu vyváženosti rozpočtu.

Další výhledové opravy: Tovární (k zahrádkám u ČOV), Nová (kolem paneláků), Opravy mostů (dle HMP 2021), Lužická - kolem objektu 863 a 105, Pelíkovice – cesta k osadě č.p. 48, č.e. 35, č.e. 26, č.e. 28, č.e. 27 (Mahdalovi), Brusičská, U Dubu, Tichá, Okružní, Zálesí (k č.p. 296), Kostelní (kolem zahrádkářské osady). Liščí k č.p. 767 – podél nové výstavby (ppč. 3046/1 a 3046/2), Na Hranici (po plánované kanalizaci), spojka Ještědská – Mlýnská,

Pořízeno dne: ………….

Zpracoval: Jan Dvořák