Dobrý den,

předem emailu bych chtěla poděkovat za včerejší účast Vašeho kolegy na jednání o povolení kácení. Patrně Vás informoval o průběhu, že budeme sázet třešně do javorolipové aleje. Celé úřední jednání se bohužel prodlužuje, bohužel nevím, kdy bude další etapa. Pokusím se vše opakovaně telefonicky urgovat.

Vyjádření k předání projektové dokumentace:

Předání projektové dokumentace, bylo učiněno ke dni 10.1.2023. **Obsahuje všechny povinné náležitosti dle Smlouvy o dílo Revitalizace aleje v ul. Kostelní a Revitalizace alej v ul. Lipová.** Do poslední chvíle však bylo předání oddalováno z důvodu čekání na poslední vyjádření, zmíněné povolení o kácení. Žádost o povolení kácení byla podána v první polovině listopadu. K dnešnímu dni proběhlo částečné jednání na kácení v aleji Kostelní, na alej Lipová nebylo prozatím nařízeno místní šetření. **Rozhodnutí na povolení kácení nebylo zahájeno v zákonné lhůtě, ani závěrečné rozhodnutí nebude v dohledném termínu, a to z důvodu časté absence pověřeného úředníka. Tímto se omlouváme za zdržení pro dodání povolení kácení, i přes telefonickou urgenci není možné řízení uspíšit.**

**V současné době jsou však obě projektové aleje** (odevzdané ke dni 10.1.2023, včetně faktury) **připravené k podání žádosti o dotaci.**

Inženýring je kompletní, tedy až na Rozhodnutí o povolení kácení, které však není nezbytné pro žádost o dotaci, neboť samotné kácení stromů není způsobilým výdajem a tedy není nutné mít pravomocné povolení o kácení. Kácení prakticky nebrání v realizaci ostatních prací, ač by každopádně bylo příhodné.

**Z naší strany byla vystavena faktura s plněním do konce roku 2022, kdy je dílo připraveno k podání žádosti o dotaci, tedy dle Smlouvy o dílo.**

Případné sporné dřeviny (pravděpodobně nepovolené stromy před zahrádkářskou kolonií) lze z projektu dodatečně vyřadit. Raději bych ale navrhla formu odvolání.

Děkujeme za spolupráci, budeme dále ve spojení ohledně probíhajícího řízení o povolení kácení i nových možnostech podání žádostí o dotaci.

S přáním hezkého dne

**Ing. Miluše Portlová, DiS.**

projektový manažer

tel: +420 607 115 120

e-mail: [m.portlova@arr-nisa.cz](mailto:m.portlova@arr-nisa.cz)

