Schválený plán oprav komunikací

ZM 195/11/17 - Zastupitelstvo města schvaluje plán oprav komunikací pro rok 2018 až 2022 dle přiloženého seznamu. Zároveň ukládá MěÚ zajistit koordinaci jednotlivých oprav se správci inženýrských sítí tak, aby realizace oprav byla efektivní a předpokládala případné rekonstrukce cizího zařízení v komunikaci.

ZM 205/12/17 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 195/11/2017 aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2018 až 2022 dle přiloženého seznamu. Po vyhodnocení výběrových řízení předloží MěÚ návrh na realizaci dalšího postupu.

ZM 53/03/18 - Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběžném plnění schváleného výhledu oprav komunikací. Termín splnění do 22.3.2018.

ZM 164/11/18 - Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 31.12.2018.

ZM 23/02/19 - Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 28.2.2019.

ZM 42/08/19-Z – Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2019 až 2022. Termín splnění do 31.8.2019.

ZM112/11/19-Z – Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2020 až 2023. Termín splnění do 30.11.2019

266/11/20-Z	Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2021 až 2024.  Termín splnění do 30.12.2020.

312/03/21-Z	 Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2021 až 2025. Termín splnění do 31.3.2021.

415/09/21-Z	Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2021 až 2025 a přesun finančních prostředků ve výši 675 tis. Kč v rámci § Silnice (2212) z položky Investice (6121) na položku Opravy (5171). ZM dále ukládá Městskému úřadu zajistit realizaci akcí pro letošní rok formou poptávkového řízení. Termín splnění do 31.12.2021.

559/08/22-Z Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2022 až 2025. Termín splnění do 10.8.2022.

618/12/22-Z Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje aktualizaci plánu oprav komunikací pro rok 2023 až 2026. Termín splnění do 20.12.2022.

Legenda

Schválená oprava

Vyřazená oprava nebo přesunutá oprava na jiné období

Nově zařazená oprava nebo přesunutá oprava z jiného období

Realizace 2018 (dokončeno)

- Sokolská obnova povrchu – III. etapa 	632 600 Kč

- Truhlářská – U Potůčku	266 000 Kč

- Horská 	265 000 Kč

- Na Hranici	229 000 Kč

- Zámková dlažba před garážemi naproti MěÚ	125 000 Kč

- Oprava parkoviště u Policie ČR	176 000 Kč

- Zámková dlažba chodník Ještědská	358 000 Kč

- Oprava mostu M08 Údolní u č.e. 65	1 449 000 Kč

- Lipová 	91 000 Kč

- Parkoviště ul. Nová	125 700 Kč

- Lesní cesta na Blanech I. etapa (1031-5171)	945 000 Kč

Realizace 2019 (dokončeno)

- Rekonstrukce ul. Nádražní (úsek od nádražní k depu KSSLK)	1 673 262 Kč

- Dokončení ul. Zálesí	605 342 Kč

- Oprava ul. Spojovací	236 153 Kč

- Rekonstrukce ul. Údolní 2	1 080 230 Kč

- Údržba krajnic ul. Kostelní	447 236 Kč

- Lokální opravy vybraných úseků (Tovární, Spojovací, Na Hranici, Čechova, Kostelní, Ještědská, nám. Míru, Mlýnská, Svahová, Lesní) včetně VRN (DIO, DSPS, vytyčení IS)	308 396 Kč

Ostatní (investice, lesy)

- Přístupová cesta ke sportovnímu areálu (3429-6171)	503 721 Kč

- Lesní cesta na Blanech II. etapa (1031-5171)	826 624 Kč

- Parkoviště Nová II. etapa 	564 587 Kč

Realizace 2020 (dokončeno)

- Údolní 1 	1 054 158 Kč

- Zahradní	324 248 Kč

- Chodník Nádražní	2 484 318 Kč

- Dopravní terminál ul. Nádražní	8 134 079 Kč

- Opěrná zeď Nádražní	 421 573 Kč

- Opěrná zeď Nám. Míru	 281 604 Kč

- Lokální opravy (lesní cesta 3022, Nová, Mlýnská, Tovární, Občanská, Liščí,

Sýrová, Vodní, Lesní, Občanská) 	308 066 Kč

Realizace 2021 (dokončeno)

- Parkovací plocha u č.p. 607 (Rafanda)	1 636 730 Kč

- Parkoviště u nám. Míru u č.p. 720 (u Tilie, zámková dlažba)	2 500 000 Kč

- Nová před č.p. 652 - 654	 544 000 Kč

- Běžná údržba, opravy, výtluky a havárie	 400 000 Kč

Realizace 2022 (dokončeno)

- Parkoviště u nám. Míru u č.p. 720 (u Tilie, zámková dlažba)	5 319 236 Kč

- Komunikace „Chemiko“ ul. Kokonínská (kolem objektu Rychnov č.p. 1)	3 037 811 Kč

- Občanská, Zahradní 	2 021 600 Kč

- Malířská (částečné plnění 2022, zbytek 2023)	1 000 000 Kč

- Tovární 	 2 775 800 Kč

- Opravy mostů (mimořádná prohlídka 8 SO)	 1 475 000 Kč

- Dobíjecí stanice nám. Míru	293 000 Kč

Realizace 2023

- Opravy komunikací 2022 (financování pozastávky – nedodělky z 2022) 	600 000 Kč

- Malířská (částečné plnění a pozastávka)	2 193 000 Kč

- Dostavba parkoviště u Tilie II. etapa (prostor před Tilií)	3 467 364 Kč

- Chodník u č.p. 79	622 224 Kč

- Úprava Parkovací plochy (mezi č.p. 472 a č.p. 460)	449 537 Kč

- Komunikace u č.p. 607 (Rafanda II. etapa)	876 326 Kč

- Lávka L05	 91 009 Kč

- Parkovací stání Čechova 	294 649 Kč

- Zábradlí ul. Tovární (Beseda)	419 616 Kč

- Ke Svatému Kříži	599 691 Kč

- Oprava propustku ul Tovární ppč. 310/7 (za ČOV)	 350 000 Kč

- Odstranění potrubí s nevyhovující dimenzí. Navrhuje se nahrazení novým širším potrubím DN 1200. Vybudování železobetonových čel a vhodné konstrukce pro štěrkovou vozovku. Střet s IS v daném místě není evidován. Vlastník sousedního pozemku je připraven na dokončenou opravu propustku navázat zpevněním přilehlého svahu. Cena vychází z orientačního rozpočtu.

Dílčí opravou stávajícího propustku byl zajištěn vyhovující technický stav.

Realizace 2024

- Liščí 	490 000 Kč

- Úsek komunikace kolem č.p. 867, 768, 140 a 139 (stoupání) v délce 208 m při šířce 2,6 až 3 m. Vozovka je opatřena asfaltovým krytem ve špatné technické kondici. Komunikace má nevhodnou konstrukci, kterou je nutné sanovat a opatřit novým asfaltovým krytem. Komunikaci chybí důmyslné odvodnění povrchových vod. Vysoký sklon vozovky, absence odvodnění a přilehlé zemědělské plochy tak přispívají ke splavování nezpevněného povrchu komunikace a tím k výraznému zhoršování technické stavu. Projekční kancelář S.A.W. Consulting s.r.o. připravuje projektovou dokumentaci na generální opravu této komunikace včetně vybudování sofistikovaného odvodnění. Vzhledem k časové náročnosti vypracování PD a dalšímu povolovacímu procesu je vhodné dočasně provést alespoň dílčí opravu vozovky. Je uvažováno s vyrovnávkou obrusné vrstvy a pokládkou nového asfaltového koberce s ohledem na okolní výškové poměry. Cena je stanovena dle orientačního rozpočtu. Zásah správců IS se nepředpokládá. Kabelové přípojky pro budované RD jsou dokončené (ppč. 3046/6 a 3046/2). Odhad realizace generální opravy dle PD 2028+.

- Sýrová	1 170 000 Kč

- Úsek od ul. Pelíkovické k č.p. 147. Jedná se o nezpevněnou komunikaci s nedostatečnou konstrukcí. V úseku se uvažuje s doplněním konstrukce, lokální sanací konstrukčních vrstev, úpravou přilehlých rigolů, revizí stávajícího propustku a pokládkou asfaltového koberce s napojením na stávající sjezdy. Zásah správců IS není hlášen a cena vychází ze stavebního rozpočtu.

- Pelíkovice 1	 750 000 Kč

- Úsek od hřebenové cesty (Pelíkovice – Košovy) k č.p. 60. Stávající štěrkový povrch bude doplněn podkladní vyrovnávkou a následně bude provedena pokládka asfaltového krytu komunikace. Oprava počítá s osazením odvodňovacích prvků. Jedná se o přístupovou cestu ke dvěma RD, kterou město bezúplatně nabylo od Státního pozemkového úřadu v roce 2016. U vozovky byl následně prověřen technický stav a s návrhem její opravy byla zařazena do pasportu komunikací. Zásah správců IS není hlášen.

- Oprava parkoviště u železářství č.p. 742.	1 630 000 Kč

- Kompletní oprava stávající příjezdové komunikace k objektům č.p. 636, 637 a 742 (panelové domy a objekt železářství SOS). Oprava uvažuje s demontáží stávajícího litého asfaltového krytu a nahrazením betonové zámkové dlažby. Barevná zámková dlažba bude definovat parkovací stání pro cca 18 osobních automobilů. Součástí budované plochy budou také 3 stanoviště pro kontejnery komunálního odpadu a přístupové cesty k objektům. Rekonstrukce plynové přípojky pro BD a objekt železářství proběhla v roce 2020. Modernizace rozvodu VO a dešťové kanalizace ve správě města proběhla taktéž v roce 2020.  Zásah ostatních správců IS se nepředpokládá.

- Chodník Komenského, Sokolská kolem BD 639-641	650 000 Kč

- Cena vychází z orientačního rozpočtu. Jedná se o úsek 357 m při šířce 1 m. Oprava uvažuje s vybouráním stávajícího litého asfaltového krytu a pokládkou zámkové betonové dlažby včetně výměny sadových a silničních obrub. Dále je v trase počítáno se statickým zajištěním kamenné zdi v místěn křižovatky Sokolská, Komenského a s napojením stávajících vchodů do bytových objektů. Zásah správců IS není hlášen.

- Nově zařazeno na základě nově vyhlášené katastrální mapy. Pozemek pod chodníkem byl součástí areálu bytových domů. Po vyhlášení novém KM je pozemek pod chodníkem ve vlastnictví města. Město do té doby nemohlo realizovat opravu na cizím pozemku.

Realizace 2025

- Tovární	10 500 000 Kč

- Jedná se o opravu ul. Tovární – úsek od viaduktu k areálu č.p. 743 (bývalá bramborárna, dnes areál spol. ZF Automotive Czech s.r.o.). Akce navazuje na opravený úsek od ul. Školní k viaduktu v roce 2022. Součástí je stavba chodníku, rekonstrukce VO, rekonstrukce mostního objektu M07, úprava stávajícího odvodnění a vybudování bezbariérového přístupu do podchodu pod dráhou. SVS po prověření kanalizace a vodovodu sdělila městu, že zařízení je v dobrém stavu (z roku 1991) a o rekonstrukci sítí neuvažuje. Plánovaná rekonstrukce plynu v ul. Školní byla dokončena 2023. Z uvažované rekonstrukce kanalizace ve Školní sešlo. Předpokládá se, že městem vyvolaná přeložka NN v křižovatce Tovární x Čechova (skříň a sloup) bude provedena v rámci plánované kabelizace NN distributorem sítě v roce 2024. Cena vychází z odborného odhadu a nezahrnuje požadavky správců IS na případné přeložky zařízení. Tyto záležitosti budou předmětem dalšího jednání a závěry z nich budou zahrnuty v PD, kterou pro městu zajišťuje MDI Plan s.r.o.

- Cyklostezka Rychnov - Pulečný	20 000 000 Kč

- Úsek od křižovatky ul. Kokonínská x Malířská ke křižovatce Pulečný autobusová zastávka MHD (areál Kokonínská č.p. 1), Rychnov. Jedná se o smíšenou stezku pro chodce a cyklisty v souběhu se silnicí č. III/28711. Stavba uvažuje s vybudováním jednoho mostního objektu přes Mohelku (nedostatečná kapacita stávajícího mostu), s přeložkou vodovodu z důvodu kolize s navrženou trasou stezky (cca 90 m), výměnou kabelového vedení VO včetně stožárů a vybudováním nového odvodnění. V současné době připravuje projektová kancelář projektovou dokumentaci pro stavební řízení (územní rozhodnutí již bylo vydáno).  V úseku od ul Květinová k č.p. 209 (RC Klubíčko) byla provedena rekonstrukce plynovodu. SVS připravuje koordinovanou rekonstrukci vodovodu v úseku od nám. Míru po ul. Ještědská. Další zásahy správců sítí nejsou hlášeny. Cena vychází z odborného odhadu na základě PD DUR z roku 2020.

- Turistická stezka ul. Kostelní	550 000 Kč

- Jedná se o úsek turistické stezky od zahrádkářské kolonie nad kostelem k bývalému autobazaru (ul. Na Hranici, Boční). Oprava uvažuje s instalací nových dřevěných mantinelů na začátku úseku, dále pak je uvažováno s instalací vhodného povrchu s návazností na dostatečné odvodnění stezky (zatravňovací betonová dlažba a propustný mechanicky hutnitelný materiál). Součástí opravy je revize vedení stezky po vlastním pozemku – vinou růstu okolních náletů a zemědělské činnosti na okolních polnostech došlo v několika místech k mírnému odchýlení vlastní stezky od původního umístění. Cizí zařízení nejsou v místě evidována. Zásah správců IS se nepředpokládá.

- Vysoká	680 000 Kč

- Jedná se o obslužnou komunikaci k objektu č.p. 863 a budoucí obslužnou komunikaci pro rozvojovou lokalitu Z8 (14 RD). Stávající komunikace má nezpevněný štěrkový povrch s nedostatečným odvodněním. Navrhuje se vybudování podélného odvodňovacího žlabu se zaústěním do stávajícího uličního rigolu v ul. Ještědská. Sklon komunikace bude navržen s ohledem na stávající IS tak, aby nedošlo ke zhoršením jejich krytí (riziko přeložky). V navrhovaném úseku opravy v délce 74 m při šířce 4 m se nacházejí 2 vjezdy. Začátek úseku je křižovatka s ul. Ještědská. Konec úseku pak areál objektu č.p. 863. V rámci navrhované opravy se také uvažuje s novým příčným odvodňovacím žlabem s pojezdovým roštem před č.p. 863.  V daném místě se uvažuje s napojením budoucích IS na stávající – soukromý developerský projekt v rámci lokality Z8. Aktuálně město zajišťuje vyhotovení projektové dokumentace. Cena vychází z orientačního rozpočtu.

- Nově zařazeno na základě usnesení RM 967/09/23-R.

Realizace 2026

- Požárnická 	 2 250 000 Kč

- Území před HZ. Oprava uvažuje s vybouráním stávajícího asfaltového krytu, vyrovnání konstrukčních vrstev s návazností na stávající odvodnění a strojní pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11. Součástí opravy je výšková úprava odvodňovacích prvků včetně dalších prvků cizích inženýrských sítí. Plocha cca 1000 m2. (zařazeno na základě požadavku ZM usn. 415/09/21-Z).

- Pelíkovice 2	 930 000 Kč

- Úsek od silnice č. III/28714 k č.p. 10. Stávající štěrková komunikace je vzhledem k jejímu svažitému charakteru dlouhodobě poškozována dešťovou vodou při větších atmosférických srážkách. Navrhovaná oprava zahrnuje vybudování liniových odvodňovacích žlabů, doplnění konstrukce a montáž asfaltového krytu.

- Nová 	 3 920 000 Kč

- Jedná se o opravu úseku od č.p. 844 podél garáží mezi objekty č.p. 655 a č.p. 654 až k č.p. 472 včetně přilehlého parkoviště. Plocha cca 1800 m2. Oprava uvažuje z větší části se zachováním výškových poměrů stávající vozovky. Součástí opravy jsou i stávající parkovací plochy podél komunikace u č.p. 472 pro 20 OA. Uvažuje se s odfrézováním stávajícího asfaltového krytu v tl. 8 až. 10 cm a pokládkou ložné a obrusné asfaltové vrstvy. Na stávajících štěrkových parkovacích plochách je pak navrženo vybudovat zámkovou dlažbu. Zásah správců IS není hlášen. Rekonstrukce splaškové kanalizace, vody a VO proběhla v roce 2021. V místě se nachází cizí dešťová kanalizace neznámého technické stavu (pravděpodobně vlastnictví SVJ 655 a SVJ 654). Cena vychází z orientačního rozpočtu.

Realizace 2027

- Lužická	 656 000 Kč

- Oprava v délce 175 m při šířce 3 m uvažuje s doplněním konstrukčních vrstev a vybudováním asfaltového krytu vozovky od č.p. 940 k č.p. 105 a dvěma novostavbám RD na ppč. 461/8 a 461/1. Zásah správců IS není hlášen. Výstavba kanalizace dokončena 2022, výstavba vodovodu cca 2023. Cena vychází z orientačního rozpočtu.

- Košovy	217 800 Kč

- Oprava stávající obslužné komunikace v osadě Košovy, Rychnov u Jablonce nad Nisou formou doplnění vhodného R-materiálu s mechanickým hutněním. Oprava uvažuje s úpravou úseku v délce 195 m při šířce 3 m. Úsek je z větší části rovinatý a s vybudováním odvodnění se neuvažuje. Zásah správců IS není hlášen. Cena vychází z orientačního rozpočtu.

- Tovární (k zahrádkářské kolonii u ČOV)	4 150 000 Kč

- Oprava komunikace ul. Tovární v úseku dlouhém 630 m od areálu autoservisu 7Cars s.r.o. č.p. kolem č.p. 889 k odstavnému parkovišti u ČOV sloužící uživatelům okolních rekreačních objektů. Opravu komunikace je vhodné průběžně koordinovat výstavbou administrativní budovy UHUL a revitalizací okolního průmyslového areálu č.p. 500 (bývalý ZEZ). Oprava uvažuje se statickým zajištěním podkladu a vybudováním nového asfaltového krytu ve dvou vrstvách namísto stávajícího nezpevněného štěrkového krytu. Začátek úseku podél areálu bývalého ZEZu je náchylný na časté komunikační závady v podobě početných výtluků tvořících se díky nedostatečnému odvodnění vozovky. Oprava mimo jiné uvažuje s vybudováním uličního rigolu včetně vsakovací jámy a částečným navýšením nivelety vozovky tam, kde to výškové poměry okolních připojených nemovitostí dovolí. Zásah správců  IS není hlášen. Rekonstrukce kanalizace, vody a NN v daném místě proběhla 2020 - 2022. Cena vychází v orientačního rozpočtu.

- Brusičská (úsek Smetanova – Požárnická)	1 955 000 Kč

- Úsek mezi křižovatkami s ul. Smetanova a Požárnická včetně dvou slepých příjezdových cest k RD v celkové délce 295 m při šířce 2,8 až 3,5 m. V úseku se uvažuje s opravou jednoho stávajícího propustku, který nemá na vtoku a výtoku vybudované dostatečné opevněné a niveleta vozovky se v místě výrazně deformuje. Oprava pak počítá s vybudováním silničních obrubníků kolem objektu č.e. 112. Oprava počítá se zachováním výškových poměrů vozovky s návazností na okolní připojené nemovitosti. Dojde k odfrézování stávajícího asfaltového krytu a k pokládce nového asfaltového koberce ve dvou vrstvách. V úseku se nachází problematická vodoměrná šachta pro č.e. 112 zasahující částečně do vozovky. SVS s vhodnou úpravou šachty počítá. Vodovod po rekonstrukci cca 20100. Kanalizační přípojka pro č.p. 766 z roku 1998. Kabelizace nadzemního vedení proběhne cca 2024. Cena vychází z orientačního rozpočtu.

Další výhledové opravy:

- Tovární (k zahrádkám u ČOV), zařazeno 2027

- Nová (kolem paneláků), zařazeno 2026

- Lužická - kolem objektu 863 a 105, zařazeno 2027

- Brusičská (úsek Smetanova – Požárnická), zařazeno 2027

- Pelíkovice – cesta k osadě č.p. 48, č.e. 35, č.e. 26, č.e. 28, č.e. 27 (Mahdalovi),

- U Dubu,

- Tichá,

- Okružní,

- Zálesí (k č.p. 296),

- Kostelní (kolem zahrádkářské osady).

- Liščí k č.p. 767 – podél nové výstavby (ppč. 3046/1 a 3046/2),

- Na Hranici (po plánované kanalizaci),

- spojka Ještědská – Mlýnská (štěrková vč. odvodnění),

- osada Košovy, zařazeno 2027

- parkování Husova (chodníky, zálivy),

- Brusičská (úsek Smetanova – Požárnická),

- Luční,

- Kokonínská – obslužná komunikace k č.p. 923, 28 a 23 včetně pěší cesty do ul. Mlýnská,

- lesní cesta od KSSLK k lesnímu koupališti Morbad,

- rekonstrukce in-line dráhy v rámci sportovního areálu Zálesí.

- Křižovatka Svahová – Sokolská (vyrovnávky dlážděné sekce)

Pořízeno dne: ………….

Zpracoval: Jan Dvořák